**КОНЦЕССИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ**

на создание, реконструкцию с последующим содержанием и эксплуатацией муниципального имущества, предназначенного для организации отдыха граждан и туризма, расположенного по адресу: р.п. Панино

р.п.Панино «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Администрация Панинского муниципального района Воронежской области, от имени которого выступает администрация Панинского муниципального района Воронежской области в лице главы Кичигина Андрея Владимировича, действующего на основании Устава именуемое в дальнейшем **Концедент**, с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ именуемый в дальнейшем **Концессионер**, с другой стороны, именуемые также **Сторонами**, в соответствии с постановлением администрации Панинского муниципального района Воронежской области «О заключении концессионного соглашения на создание, реконструкцию с последующим содержанием и эксплуатацией муниципального имущества, предназначенного для организации отдыха граждан и туризма, расположенного по адресу: р.п. Панино заключили настоящее Концессионное соглашение о нижеследующем:

**1. Предмет Концессионного соглашения**

1.1. Концессионер обязуется за свой счет в порядке, в сроки и на условиях, указанных в настоящем Концессионном соглашении, создать недвижимое и движимое имущество, состав и описание которого приведены в приложениях № 1, 2 к настоящему Концессионному соглашению (далее – Объект соглашения), право собственности на которое принадлежит и будет принадлежать (включая созданное и измененное либо замененное имущество) Концеденту, и осуществлять с использованием Объекта соглашения деятельность по организации отдыха граждан и туризма; деятельность парков рекреационную деятельность; экскурсионную деятельность; деятельность в области развития физической культуры и массового спорта; иную деятельность по организации культурных мероприятий и отдыха; организацию тихой зоны отдыха для комфортного времяпровождения населения, в том числе размещение объектов с учетом требований правовых актов по их размещению и режима особой охраны особо охраняемой природной территории; осуществлять управление имуществом, включая его эксплуатацию, и зелеными насаждениями, включая их содержание, обслуживание и благоустройство территории, а Концедент обязуется предоставить Концессионеру на срок, установленный настоящим Концессионным оглашением, права владения и пользования Объектом соглашения для осуществления указанной деятельности.

К созданию Объекта соглашения относятся мероприятия по его возведению на основе внедрения новых технологий, механизации и автоматизации производства, иные мероприятия по улучшению характеристик и эксплуатационных свойств Объекта соглашения.

1.2. Концедент обязуется предоставить Концессионеру на срок, установленный настоящим Концессионным соглашением, права владения и пользования недвижимым имуществом, расположенном на охраняемой природной территории местного значения садово-парковый ландшафт , состав и описание, в том числе технико-экономические показатели, которого приведены в приложениях № 1, 2 к настоящему Концессионному соглашению, для осуществления деятельности, определенной настоящим Концессионным соглашением.

1.3. Концессионер обязан осуществить инвестиции в создание Объекта соглашения в размере не менее 20520000 (двадцать миллионов пятьсот двадцать тысяч) рублей для выполнения следующих работ:

- разработки и согласования проектно-сметной документации;

- подготовки территории (очистка лесопарковой территории от сорняков, мусора, санитарная обрезка деревьев и кустарников );

- дополнительного обследования территории на предмет наличия загрязнения почвы, зеленых насаждений;

- санации почвы;

- создания и размещения новых объектов.

Объемы и виды работ, подлежащих выполнению в рамках настоящего Концессионного соглашения, могут быть изменены, уточнены, скорректированы в процессе производства работ без уменьшения минимального размера инвестиций на создание, Объекта соглашения, указанного в п. 1.3 настоящего Концессионного соглашения. При этом поэтапный график выполнения работ по созданию Объекта соглашения подлежит изменению и согласованию с Концедентом в течение 10 рабочих дней со дня наступления обстоятельств, меняющих объемы и виды работ.

**2. Объект соглашения, порядок передачи Объекта соглашения**

2.1. Объектом соглашения является недвижимое имущество, расположенное на охраняемой природной территории местного значения садово-парковый ландшафт, состав и описание, в том числе технико-экономические показатели, которого определены в приложениях № 1, 2 к настоящему Концессионному соглашению, которое подлежит созданию в сроки, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Концессионным соглашением.

2.2. Недвижимое имущество, состав которого определен в приложении № 1 к настоящему Концессионному соглашению, подлежащее созданию, передаваемое Концессионеру, представляет собой единое целое и принадлежит Концеденту на праве собственности на основании правоустанавливающих документов.

2.3. Недвижимое имущество, которое подлежит созданию, состав которого определен в приложении № 2 к настоящему Концессионному соглашению, будет являться муниципальной собственностью, согласно п. 3.15 настоящего Концессионного соглашения.

2.4. Концедент гарантирует, что имущество, указанное в п. 2.2 настоящего Концессионного соглашения, передается Концессионеру свободным от прав третьих лиц и иных ограничений прав собственности Концедента.

2.5. Концедент обязуется передать, а Концессионер обязуется принять имущество, указанное в п. 2.2 настоящего Концессионного соглашения, а также соответствующие права владения и пользования не позднее 15 рабочих дней с даты подписания настоящего Концессионного соглашения.

2.6. Передача Концедентом Концессионеру имущества, указанного в п. 2.2 настоящего Концессионного соглашения, осуществляется по акту приема-передачи, подписываемому Сторонами, содержащему перечень передаваемого недвижимого имущества, его идентифицирующие характеристики, сведения о техническом состоянии, по форме, установленной в приложении № 3 к настоящему Концессионному соглашению.

2.7. Концедент обязан передать Концессионеру документы, относящиеся к передаваемому Объекту соглашения. Перечень передаваемых документов в отношении Объекта соглашения согласовывается Сторонами до даты передачи.

2.8. Обязанность Концедента по передаче имущества, указанного в п. 2.2 настоящего Концессионного соглашения, считается исполненной после его принятия Концессионером и подписания Сторонами акта приема-передачи.

2.9. Уклонение одной из Сторон от подписания акта приема-передачи признается нарушением этой Стороной обязанностей и сроков, установленных п. 2.5, 2.6, 2.8 настоящего Концессионного соглашения.

2.10. Обязанность Концедента по передаче прав владения и пользования имуществом, входящим в состав Объекта соглашения, считается исполненной со дня подписания акта приема-передачи имущества в соответствии с п. 2.5 настоящего Концессионного соглашения.

2.11. Концессионер осуществляет действия, необходимые для государственной регистрации права владения и пользования на передаваемое недвижимое имущество в составе Объекта соглашения, на основании доверенности, выдаваемой Концедентом, в срок не позднее 30 календарных дней со дня принятия его и подписания сторонами акта приема-передачи в соответствии с приложением № 3 к настоящему Концессионному соглашению.

Государственная регистрация прав, указанных в настоящем пункте, осуществляется за счет Концессионера.

2.12. Риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта соглашения несет Концессионер с даты подписания акта приема-передачи, указанного в п. 2.6 настоящего Концессионного соглашения, до окончания срока действия настоящего Концессионного соглашения, определенного п. 6.1 настоящего Концессионного соглашения, и возврата Объекта соглашения Концеденту по акту приема-передачи.

2.13. Концессионер обязан осуществлять за свой счет ежегодное страхование риска случайной гибели и (или) случайного повреждения созданного, реконструированного Объекта соглашения.

Порядок страхования Объекта соглашения определяется действующим гражданским законодательством и законодательством об организации страхового дела. Порядок определения страховой стоимости Объекта соглашения определяется по правилам действующего гражданского законодательства и законодательства об организации страхового дела.

Расходы, связанные со страхованием Объекта соглашения, оплачиваются за счет Концессионера.

Ежегодное страхование риска случайной гибели и (или) повреждения созданного в соответствии с п. 1.1 настоящего Концессионного соглашения Объекта соглашения, осуществляется по истечении срока 1 этапа работ, указанного в п. 6.2 настоящего Концессионного соглашения.

Выгодоприобретателем по договору страхования риска случайной гибели и (или) случайного повреждения созданного, реконструированного Объекта соглашения является Концессионер.

Концессионер обязуется уведомлять в письменной форме Концедента обо всех страховых выплатах по договору страхования в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения страховой выплаты с указанием подробных и полных сведений о страховом случае, по которому была получена страховая выплата.

Концессионер обязан обеспечить использование страховой выплаты, полученной по договору страхования, на ремонт, восстановление или приобретение утраченного (погибшего) или поврежденного имущества, входящего в состав Объекта соглашения, с подтверждением произведенных расходов.

Страховые выплаты не могут быть направлены на текущий и капитальный ремонт, модернизацию, замену морально устаревшего и физически изношенного в ходе эксплуатации оборудования более новым, более производительным оборудованием, осуществление мероприятий по улучшению характеристик и эксплуатационных свойств имущества, входящего в состав Объекта соглашения, поскольку данные мероприятия осуществляются за счет собственных средств Концессионера в соответствии с п. 5.4 настоящего Концессионного соглашения.

Концедент вправе запрашивать у Концессионера документы и информацию, подтверждающие использование страховой выплаты в соответствии с целями, указанными в настоящем пункте Концессионного соглашения.

Концессионер обязан предоставить указанную информацию в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения письменного запроса Концедента.

2.14. Концессионер обязуется ежегодно не позднее 20 февраля года, следующего за отчетным, предоставлять Концеденту копию договора страхования риска случайной гибели и (или) случайного повреждения созданного в соответствии с п. 1.1 настоящего Концессионного соглашения Объекта соглашения.

**3. Создание, реконструкция Объекта соглашения**

3.1. Концессионер обязан создать Объект соглашения, указанный в п. 1.1 настоящего Концессионного соглашения, в соответствии с условиями настоящего Концессионного соглашения, с требованиями сводов правил (СП, СНиП), технических регламентов и других действующих нормативных актов Российской Федерации, регионального и местного законодательства, на основании проектно-сметной документации, разработанной Концессионером в соответствии с условиями настоящего Концессионного соглашения и действующим законодательством, на основании концепции благоустройства охраняемой природной территории местного значения садово-парковый ландшафт и архитектурно-планировочных решений на Объект соглашения, утвержденных Приложением 5 к настоящему соглашению, в срок не позднее 2(двух) лет со дня подписания настоящего Концессионного соглашения.

Концессионер имеет право приступить к работам над Объектом соглашения исключительно после предоставления Концеденту необходимой документации, в соответствии с которой будут проводиться указанные работы (в том числе паспорта на оборудование, сертификаты соответствия на материалы и иная документация).

Выполнение Концессионером работ по созданию, реконструкции Объекта соглашения в части создания имущества, предусмотренного приложениями № 1, 2 к настоящему Концессионному соглашению, осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим Концессионным соглашением.

3.2. Концессионер за свой счет самостоятельно либо по договору с проектными организациями, имеющими соответствующие допуски и лицензии, в срок не позднее 6 (шести) месяцев со дня подписания настоящего Концессионного соглашения осуществляет подготовку проектно-сметной документации в соответствии с концепцией благоустройства охраняемой природной территории местного значения садово-парковый ландшафт и архитектурно-планировочными решениями на Объект соглашения, обеспечивает проверку достоверности определения сметной стоимости и в дальнейшем выполнение ремонтных работ с обязательным авторским надзором и техническим контролем за их производством. При этом ответственность за действия таких организаций перед Концедентом Концессионер несет как за свои собственные.

Проектно-сметная документация может предоставляться частями по мере выполнения работ в соответствии с поэтапным графиком выполнения работ, но не позднее даты начала выполнения работ, предусмотренных предоставленной частью проектно-сметной документации.

3.3. Концессионер обязуется провести за свой счет необходимые мероприятия, в том числе проектно-инженерные изыскания, обеспечить согласование с Концедентом проектно-сметной документации~~.~~

3.4. При разработке проектно-сметной документации Концессионеру необходимо предусмотреть мероприятия по обеспечению беспрепятственного передвижения маломобильных групп населения, а также обеспечить учет влияния следующих природных, техногенных и иных факторов:

- инженерно-геологических и гидрогеологических условий;

- археологических данных;

- негативных природных и природно-техногенных процессов и явлений (изменение уровня грунтовых вод, вибрационные воздействия, магнитные поля и др.);

- планируемых к строительству подземных сооружений, в том числе подземных частей или фундаментов наземных сооружений.

Ответственность за согласование проектно-сметной документации возлагается на Концессионера.

3.5. Концессионер по согласованию с Концедентом вправе вносить в установленном законодательством порядке изменения в проектно-сметную документацию без ухудшения технико-экономических показателей Объекта соглашения.

При обнаружении Концессионером несоответствия проектно-сметной документации требованиям технических регламентов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации Концессионер обязуется немедленно предупредить об этом Концедента и на основании решения Концедента до момента внесения необходимых изменений в проектно-сметную документацию приостановить работу по созданию, реконструкции Объекта соглашения. При этом обязательства по устранению выявленных несоответствий возлагаются на Концессионера и осуществляются за его счет.

При обнаружении Концессионером независящих от Сторон обстоятельств, делающих невозможным создание и приемку результатов завершения работ в отношении Объекта соглашения в сроки, установленные настоящим Концессионным соглашением, Концессионер обязуется немедленно уведомить Концедента об указанных обстоятельствах в целях согласования дальнейших действий Сторон по исполнению настоящего Концессионного соглашения.

3.6. Концессионер осуществляет выполнение работ в соответствии с поэтапным графиком выполнения работ, включающим их последовательность, предусмотренным приложением № 5 к настоящему Концессионному соглашению и проектно-сметной документацией.

3.7. Концессионер обязан оплатить за свой счет все затраты, связанные с созданием Объекта соглашения, в полном объеме, в том числе стоимость оформления разрешительной и иной документации, работы по благоустройству, работы специалистов, материалы, привлечение используемого оборудования, транспортные расходы, все налоги, сборы, отчисления и другие платежи, установленные действующим законодательством; обеспечить условия для беспрепятственного доступа маломобильных групп населения к Объекту соглашения; предусмотреть мероприятия по антитеррористической защищенности в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25.03.2015 № 272 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии Российской Федерации, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)».

3.8. В интересах Концессионера в целях надлежащего исполнения обязанностей по настоящему Концессионному соглашению в случае необходимости Концессионер обязан подготовить территорию, необходимую для создания, реконструкции Объекта соглашения и для осуществления деятельности, предусмотренной настоящим Концессионным соглашением.

3.9. Концессионер вправе привлекать к выполнению работ по созданию Объекта соглашения и благоустройству его территории третьих лиц, за действия которых он несет ответственность как за свои собственные.

3.10. Концедент обязуется обеспечить Концессионеру необходимые условия для выполнения работ по созданию Объекта соглашения, в том числе принять необходимые меры по обеспечению свободного доступа Концессионера и уполномоченных им лиц к Объекту соглашения.

3.11. Концедент обязуется при наличии возможности оказывать содействие при выполнении работ по созданию, реконструкции Объекта соглашения путем предоставления информации, необходимой для исполнения обязательств Концессионером по настоящему Концессионному соглашению.

3.12. Завершение Концессионером работ по созданию Объекта соглашения осуществляется в соответствии с поэтапным графиком выполнения работ по созданию, реконструкции Объекта соглашения посредством подписания Сторонами акта о завершении конкретного этапа выполнения работ (акта о завершении работ) по созданию, реконструкции Объекта соглашения.

В течение 5 рабочих дней со дня завершения конкретного этапа выполнения работ по созданию, реконструкции Объекта соглашения Концессионер направляет Концеденту проект акта о завершении конкретного этапа выполнения работ по созданию (акта о завершении работ) Объекта соглашения.

Приемка результатов конкретного этапа создания Объекта соглашения (результатов завершения работ) осуществляется рабочей группой (приемочной комиссией), утвержденной правовым актом администрации Панинского муниципального района Воронежской области в течение 14 календарных дней со дня получения проекта акта о завершении конкретного этапа выполнения работ (акта о завершении работ) по созданию Объекта соглашения.

3.13. Концессионер обязан ввести объекты имущества, входящие в состав Объекта соглашения, в эксплуатацию (в отношении объектов, подлежащих вводу в эксплуатацию в соответствии с законодательством) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, не позднее срока, указанного в разделе 6 настоящего Концессионного соглашения. Введение объектов имущества, входящих в состав Объекта соглашения, в эксплуатацию (в отношении объектов, подлежащих вводу в эксплуатацию в соответствии с законодательством) осуществляется Концессионером при условии выполнения конкретного этапа работ по созданию Объекта соглашения в соответствии поэтапным графиком выполнения работ, определенным в приложении № 5 к настоящему Концессионному соглашению.

Концессионер обязан приступить к использованию (эксплуатации) Объекта соглашения в срок, указанный в разделе 6 настоящего Соглашения.

3.14. Права владения и пользования Концессионера недвижимым имуществом, входящим в состав Объекта соглашения, подлежат государственной регистрации В органе регистрации прав. Срок подачи документов, необходимых для государственной регистрации права собственности Концедента на созданный Объект соглашения, не может превышать 1 месяц с даты приемки завершения работ в отношении указанного объекта или с даты ввода данного объекта в эксплуатацию (в отношении объектов, подлежащих вводу в эксплуатацию в соответствии с законодательством). Ответственность Концессионера за нарушение этого срока определяется настоящим Концессионным соглашением.

3.15. Концессионер обязан передать Концеденту, а Концедент обязан принять созданный в соответствии с п. 1.1 настоящего Концессионного соглашения Объект соглашения в течение 15 рабочих дней с момента прекращения настоящего Концессионного соглашения вне зависимости от основания для его прекращения (окончания).

Передаваемый Концеденту Объект соглашения должен находиться в состоянии, пригодном для осуществления деятельности, предусмотренной настоящим Концессионным соглашением, в течение не менее 5 лет после прекращения (окончания) срока действия настоящего Концессионного соглашения.

3.16. Концессионер обязан передать Концеденту документы, относящиеся к передаваемому Объекту соглашения. Перечень передаваемых документов в отношении Объекта соглашения согласовывается Сторонами до даты передачи.

3.17. Концедент вправе отказаться от подписания акта приема-передачи Объекта соглашения в случае, если передаваемый Концессионером Объект соглашения (объекты, входящие в состав Объекта соглашения) не соответствует требованиям, установленным п. 3.15 настоящего Концессионного соглашения, и потребовать приведения указанного имущества в состояние, установленное настоящим Концессионным соглашением.

3.18. Прекращение прав Концессионера на владение и пользование объектами недвижимого имущества, входящими в состав Объекта соглашения, подлежит государственной регистрации в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

Государственная регистрация прекращения указанных прав Концессионера осуществляется за счет Концессионера.

Концессионер обязуется осуществить действия, необходимые для государственной регистрации прекращения указанных прав Концессионера, в течении 30 календарных дней с даты прекращения настоящего Концессионного соглашения вне зависимости от оснований прекращения настоящего Концессионного соглашения.

Обязательства Концессионера по возврату имущества считаются исполненными после принятия Концессионером мер по государственной регистрации прав Концедента на объекты Концессионного соглашения, в том числе незавершенные объекты, и подписания с Концедентом акта приема-передачи.

3.19. Концессионер обязан предоставлять сведения об имуществе (движимом и недвижимом), входящем в состав Объекта соглашения, структурному подразделению администрации Панинского муниципального района Воронежской области, уполномоченному на распоряжение муниципальным имуществом (управление имущественных и земельных отношений администрации Панинского муниципального района Воронежской области), в порядке, установленном в приложении № 4 к настоящему Концессионному соглашению.

Не реже одного раза в полгода в течение периода создания и (или) реконструкции Объекта соглашения Концессионер обязан предоставлять в управление имущественных и земельных отношений администрации Панинского муниципального района Воронежской области информацию о фактической сумме инвестиций на создание и (или) реконструкцию Объекта соглашения, а также информацию о корректировке сметной стоимости создания и (или) реконструкции Объекта соглашения (если таковая имелась).

3.20. Концессионер обязан предоставлять Концеденту документы, подтверждающие обеспечение Концессионером исполнения обязательств по Концессионному соглашению одним из следующих способов:

- предоставлением безотзывной банковской гарантии;

- осуществлением страхования риска ответственности Концессионера за нарушение обязательств по настоящему Концессионному соглашению;

- передачей Концессионером Концеденту в залог прав Концессионера по договору банковского вклада (депозита).

Обеспечение исполнения Концессионером обязательств предоставляется ежегодно на срок действия настоящего Концессионного соглашения.

3.21. Размер обеспечения исполнения Концессионером обязательств по настоящему Концессионному соглашению определяется:

- в размере 1% от минимального размера инвестиций в создание Объекта соглашения, предусмотренного п. 1.3 настоящего Концессионного соглашения, – на период выполнения обязательств по созданию Объекта соглашения в соответствии со сроками, установленными разделом 6 настоящего Концессионного соглашения;

- в размере 1% от минимального размера инвестиций в создание Объекта соглашения, предусмотренного п. 1.3 настоящего Концессионного соглашения, – со дня введения последнего объекта имущества в составе Объекта соглашения в эксплуатацию в соответствии со сроками, указанными в разделе 6 настоящего соглашения. Данное обеспечение предоставляется Концессионером сроком каждые 3 года в течение всего срока действия настоящего Концессионного соглашения.

3.22. В случае если в течение срока действия настоящего Концессионного соглашения обеспечение стало недействительным (прекратило обеспечивать обязательства, принятые на себя Концессионером при подписании настоящего Концессионного соглашения), Концессионер обязан предоставить иное обеспечение одним из способов, указанных в п. 3.20 настоящего Концессионного соглашения, в течение 10 календарных дней с момента утраты обеспечения. В случае если такое обеспечение не предоставлено Концессионером по истечении 30 календарных дней со дня утраты обеспечения, Концедент вправе досрочно расторгнуть настоящее Концессионное соглашение.

**4. Порядок предоставления Концессионеру земельного участка**

4.1. Концедент предоставляет Концессионеру в соответствии с требованиями земельного законодательства по договору аренды:

- земельный участок с кадастровым номером 36:21:0100003, разрешенное использование: земельные участки (территории) общего пользования, площадь: 82195 кв. м, по адресу: р.п.Панино, 2.

Земельный участок необходим для осуществления Концессионером деятельности по настоящему Концессионному соглашению и передается на срок действия настоящего Концессионного соглашения.

4.2. Земельный участок, на котором располагается Объект соглашения и которые необходимы для осуществления Концессионером деятельности, предусмотренной настоящим Концессионным соглашением, предоставляется Концессионеру в аренду. Срок договора аренды не может превышать срок действия настоящего Концессионного соглашения. Договор аренды земельного участка должен быть заключен не позднее чем через 60 рабочих дней с даты подписания настоящего Концессионного соглашения. Использование Концессионером предоставленного ему земельного участка осуществляется в соответствии с земельным законодательством.

4.3. Договор аренды земельного участка подлежит государственной регистрации в установленном законодательством Российской Федерации порядке и вступает в силу с момента этой регистрации.

4.4. Расчет арендной платы за земельный участок осуществляется на основании оценки рыночной стоимости

Годовой размер арендной платы за земельный участок рассчитывается по формуле:

Ar = Kc \* Aст,

где:

Ar – величина годовой арендной платы, рублей;

Kc – кадастровая стоимость земельного участка, рублей;

Aст – арендная ставка, установленная в процентах от кадастровой стоимости в зависимости от вида разрешенного использования земельного участка.

4.5. Концессионер не вправе передавать свои права по договору аренды земельного участка третьим лицам и сдавать земельный участок в субаренду, если иное не предусмотрено договором аренды земельного участка.

4.6. Прекращение настоящего Концессионного соглашения является основанием для прекращения договора аренды земельного участка.

**5. Владение, пользование, распоряжение Объектом соглашения, порядок осуществления Концессионером деятельности по Концессионному соглашению**

5.1. Концедент предоставляет Концессионеру право владения и пользования недвижимым имуществом, состав которого определен в приложениях № 1, 2 к настоящему Концессионному соглашению, для осуществления деятельности, предусмотренной настоящим Концессионным соглашением.

5.2. Концессионер обязан использовать Объект соглашения в следующих целях:

- организация отдыха граждан и туризма;

- деятельность парков;

- рекреационная деятельность;

- экскурсионная деятельность;

-деятельность в области развития физической культуры и массового спорта;

- иная деятельность по организации культурных мероприятий и отдыха;

- организация тихой зоны отдыха для комфортного времяпровождения населения, в том числе размещение объектов с учетом требований правовых актов по их размещению и режима охраняемой природной территории;

- деятельность по осуществлению торговли;

- прочая деятельность по организации культурных мероприятий, отдыха и развлечений, в том числе размещение нестационарных торговых объектов.

5.3. Концессионер обязан использовать Объект соглашения в установленном настоящим Концессионным соглашением порядке, в соответствии с целями, указанными в п. 5.2 настоящего Концессионного соглашения, в течение всего срока действия настоящего Концессионного соглашения с соблюдением требований, установленных нормативно-правовыми актами.

5.4. Концессионер в течение срока действия настоящего Концессионного соглашения обязан поддерживать Объект соглашения в надлежащем состоянии, производить за свой счет текущий и капитальный ремонт, осуществлять модернизацию, замену морально устаревшего и физически изношенного в ходе эксплуатации оборудования более новым, более производительным оборудованием, осуществлять мероприятия по улучшению характеристик и эксплуатационных свойств имущества, нести расходы на содержание и эксплуатацию Объекта соглашения, а также осуществлять мероприятия по благоустройству Объекта соглашения в соответствии с действующим федеральным, региональным, местным законодательством.

Срок замены морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым, более производительным оборудованием, осуществления мероприятий по улучшению характеристик и эксплуатационных свойств имущества, входящего в состав Объекта соглашения, определяется техническим паспортом на объект движимого имущества и (или) эксплуатационным состоянием движимого и недвижимого имущества, входящего в состав Объекта соглашения.

5.5. Передача Концессионером в залог или отчуждение Объекта соглашения не допускается.

5.6. Продукция и доходы, полученные Концессионером в результате осуществления деятельности по настоящему Концессионному соглашению, являются собственностью Концессионера.

5.7. После надлежащего исполнения Концессионером обязательств по созданию Объекта соглашения в сроки, указанные в разделе 6 настоящего Концессионного соглашения, Концессионер с согласия Концедента вправе размещать на предоставленном земельном участке иное движимое имущество, которое не входит в состав Объекта соглашения, с соблюдением требований, предусмотренных п. 5.3 настоящего Концессионного соглашения, с учетом целей, предусмотренных п. 5.2 настоящего Концессионного соглашения.

При этом для выполнения работ по созданию указанного имущества Концессионер имеет право привлекать третьих лиц, за действия которых он несет ответственность как за свои собственные.

По своему выбору Концессионер по окончании действия настоящего Концессионного соглашения вправе передать движимое имущество, указанное в настоящем пункте, Концеденту безвозмездно либо осуществить его демонтаж в течение 15 рабочих дней с даты прекращения действия настоящего Концессионного соглашения с осуществлением мероприятий по благоустройству территории.

Концессионер имеет право передавать с согласия Концедента в порядке, установленном федеральными законами и условиями концессионного соглашения, объект концессионного соглашения и (или) иное передаваемое концедентом концессионеру по концессионному соглашению имущество в пользование третьим лицам на срок, не превышающий срока использования (эксплуатации) объекта концессионного соглашения по концессионному соглашению, при условии соблюдения такими лицами обязательств концессионера по концессионному соглашению. При этом концессионер несет ответственность за действия таких лиц как за свои собственные. Прекращение концессионного соглашения является основанием для прекращения прав пользования третьих лиц объектом концессионного соглашения и (или) иным передаваемым концедентом концессионеру по концессионному соглашению имуществом.

5.8. Размещение нестационарных торговых объектов на земельном участке, переданном Концессионеру Концедентом или созданных Концессионером при организации и осуществлении деятельности по настоящему Концессионному соглашению, осуществляется Концессионером с учетом требований, определенных законодательством Российской Федерации.

Торговая деятельность осуществляется хозяйствующими субъектами, предусмотренными Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» и зарегистрированными в установленном законодательством Российской Федерации порядке, если иное не предусмотрено федеральными законами.

Хозяйствующие субъекты осуществляют розничную торговую деятельность на основании договора на размещение нестационарного торгового объекта (далее – Договор) с Концессионером, который несет ответственность за их действия (бездействие) по неисполнению договорных обязательств как за свои собственные. Договор заключается при условии соблюдения такими лицами обязательств Концессионера по настоящему Концессионному соглашению, предусмотренных ч. 2 ст. 8 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях».

Место расположения нестационарного торгового объекта на территории Объекта соглашения, архитектурно-планировочное решение, изменение внешнего вида, размеров, площади, группы реализуемых товаров, возведение временных пристроек, надстройка дополнительных антресолей и этажей, изменение места расположения определяются Концессионером с учетом настоящего Концессионного соглашения с согласия Концедента.

При организации и осуществлении торговой деятельности, за исключением установленных федеральными законами и настоящим Концессионным соглашением случаев, Концессионер и (или) хозяйствующий субъект самостоятельно определяют:

1) форму торговли вне стационарных торговых объектов (разносная торговля, продажа товаров с использованием автоматов, дистанционная форма торговли);

2) способ торговли (с использованием торговых объектов и (или) без использования торговых объектов);

3) специализацию торговли (универсальная / специализированная);

4) порядок и условия осуществления торговой деятельности, в том числе:

- ассортимент продаваемых товаров;

- режим работы;

- приемы и способы, с помощью которых осуществляется продажа товаров;

- количество, типы, модели технологического оборудования, инвентаря, используемых при осуществлении торговой деятельности;

- способы доведения до покупателей информации о продавце, о предлагаемых для продажи товарах, об оказываемых услугах;

5) цены на продаваемые товары;

6) форму распространения рекламы в торговом объекте и в его витринах;

7) условия заключения договоров купли-продажи товаров, договоров возмездного оказания услуг.

5.9. Объект соглашения и иное передаваемое Концедентом Концессионеру по настоящему Концессионному соглашению имущество отражаются на балансе Концессионера, обособляются от его имущества. В отношении Объекта соглашения и имущества Концессионером ведется самостоятельный учет, осуществляемый им в связи с исполнением обязательств по настоящему Концессионному соглашению, и производится начисление амортизации по такому объекту и имуществу.

5.10. Концессионер вправе с использованием Объекта соглашения осуществлять иную деятельность, не противоречащую целям, указанным в п. 5.2 настоящего Концессионного соглашения, с учетом требований, указанных в п. 5.3 настоящего Концессионного соглашения, с согласия Концедента.

5.11. Концессионер обязан не прекращать (не приостанавливать) деятельность, указанную в настоящем Концессионном соглашении, без согласия Концедента.

5.12. Концессионер обязан осуществлять деятельность, указанную в Концессионном соглашении, до окончания срока действия настоящего Концессионного соглашения.

При этом выделение мест для целей проведения массовых спортивных, зрелищных и иных мероприятий, осуществляются Концессионером по согласованию со структурным подразделением администрации Панинского муниципального района Воронежской области

5.13. Концессионер обязан предоставлять потребителям льготы, установленные федеральными законами, законами Воронежской области, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления городского округа город Воронеж.

5.14. Риски, подлежащие страхованию Концессионером в период эксплуатации Объекта соглашения, помимо страхования, указанного в п. 2.13 настоящего Концессионного соглашения: гражданская ответственность перед третьими лицами за возможное причинение ущерба в результате эксплуатации Объекта соглашения.

5.15. Концессионер имеет право исполнять настоящее Концессионное соглашение своими силами и (или) с привлечением других лиц. При этом Концессионер несет ответственность за действия других лиц как за свои собственные.

5.16. Во время осуществления деятельности по использованию (эксплуатации) Объекта соглашения Концессионер обязан обеспечивать возможность получения потребителями соответствующих товаров, работ, услуг.

5.17. При использовании (эксплуатации) оборудования, технических и инженерных средств, размещенных на Объекте соглашения, Концессионер обязан обеспечить бесперебойную работу Объекта соглашения в соответствии с его прямым назначением.

5.18. Не допускается ограничение со стороны Концессионера свободного доступа неопределенного круга лиц на территорию Объекта соглашения.

**6. Сроки по Концессионному соглашению**

6.1. Настоящее Концессионное соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует 25 лет.

6.2. Срок создания Объекта соглашения с учетом завершения этапов работ в сроки и в последовательности, предусмотренной поэтапным графиком выполнения работ, определенным приложением № 5 к настоящему Концессионному соглашению, определяется не позднее 2 (двух) лет со дня подписания настоящего Концессионного соглашения.

6.3. Срок разработки, согласования и предоставления проектно-сметной документации определяется не позднее 6 (шести) месяцев со дня подписания настоящего Концессионного соглашения.

6.4. Срок передачи Концедентом Концессионеру Объекта соглашения составляет не более 15 рабочих дней со дня подписания настоящего Концессионного соглашения.

6.5. Срок использования (эксплуатации) и содержания Концессионером Объекта соглашения – в течение 25 лет со дня подписания настоящего Концессионного соглашения.

6.6. Срок осуществления Концессионером деятельности, указанной в п. 1.1 настоящего Концессионного соглашения, – в течение 25 лет со дня подписания настоящего Концессионного соглашения.

**7. Плата по Концессионному соглашению**

7.1. Размер годовой концессионной платы определяется твердой суммой и составляет \_\_ рублей без НДС.

7.2. Размер концессионной платы индексируется 1 раз в 3 года на официально опубликованный Федеральной службой государственной статистики уровень инфляции, установленный на день индексации, которым является 31 декабря каждого 3-го календарного года с даты подписания настоящего Концессионного соглашения. При этом в течение срока, указанного в п. 6.2 настоящего Концессионного соглашения, Концессионер освобождается от обязанности по оплате концессионной платы.

7.3. Концессионер обязан уплачивать Концеденту концессионную плату в течение всего срока использования (эксплуатации) и содержания Концессионером Объекта соглашения. Концессионная плата вносится Концессионером на расчетный счет Концедента ежегодно не позднее 15 января года, следующего за отчетным годом. Датой оплаты концессионной платы считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Концедента.

Ответственным за администрирование концессионной платы является управление экологии администрации городского округа город Воронеж.

7.4. Концессионер выполняет обязанности налогового агента по уплате НДС.

**8. Порядок осуществления Концедентом контроля за соблюдением Концессионером условий Концессионного соглашения**

8.1. От имени Концедента контроль за исполнением обязательств Концессионера по подготовке, согласованию и предоставлению проектно-сметной документации Объекта соглашения осуществляет отдел ЖКХ администрации Панинского муниципального района Воронежской области.

8.2. От имени Концедента контроль за исполнением обязательств Концессионера по осуществлению мероприятий по созданию Объекта соглашения и обязательств по соблюдению графика, указанного в п. 3.6 настоящего Концессионного соглашения, на всех этапах создания Объекта соглашения осуществляют отдел ЖКХ администрации Панинского муниципального района Воронежской области

8.3. От имени Концедента контроль за исполнением Концессионером обязательств по осуществлению деятельности, предусмотренной настоящим Концессионным соглашением по использованию (эксплуатации) Объекта соглашения в соответствии с целями, установленными настоящим Концессионным соглашением, осуществляют отдел экологии администрации Панинского муниципального района Воронежской области, отдел имущественных и земельных отношений администрации Панинского муниципального района Воронежской осуществляется контроль за использованием (эксплуатацией) имущества, указанного в приложениях № 1, 2 к настоящему Концессионному соглашению. Контроль осуществляется путем проведения инвентаризации не реже 1 раза в год.

8.4. От имени Концедента контроль за исполнением обязательств Концессионера по внесению концессионной платы, внесению суммы начисленных неустоек в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Концессионером обязательств, установленных настоящим Концессионным соглашением, осуществляет отдел имущественных и земельных отношений администрации Панинского муниципального района Воронежской.

8.5. Контроль за соблюдением п. 7.2 настоящего Концессионного соглашения от имени Концедента осуществляет отдел по финансам, бюджету и мобилизации доходов администрации   Панинского  муниципального района Воронежской области .

8.6. Концессионер обязан обеспечить представителям уполномоченного органа Концедента, осуществляющим контроль за исполнением Концессионером условий настоящего Концессионного соглашения, беспрепятственный доступ на Объект соглашения, а также к документации, относящейся к осуществлению деятельности, указанной в настоящем Концессионном соглашении.

8.7. Концедент имеет право запрашивать у Концессионера информацию об исполнении Концессионером обязательств по настоящему Концессионному соглашению, по мере необходимости. Указанная информация должна быть предоставлена в адрес Концедента в течение 15 (пятнадцати) дней с момента получения запроса.

8.8. Концедент не вправе вмешиваться в осуществление хозяйственной деятельности Концессионера.

8.9. При обнаружении Концедентом в ходе осуществления контроля за деятельностью Концессионера нарушений, которые могут существенно повлиять на соблюдение Концессионером условий настоящего Концессионного соглашения, Концедент обязан сообщить об этом Концессионеру в течение 10 рабочих дней с даты обнаружения указанных нарушений.

8.10. Стороны обязаны своевременно предоставлять друг другу информацию, необходимую для исполнения обязанностей по настоящему Концессионному соглашению, и в течение 10 рабочих дней уведомлять друг друга о наступлении существенных событий, способных повлиять на надлежащее исполнение указанных обязанностей.

8.11. Представители уполномоченных Концедентом органов не вправе разглашать сведения, отнесенные настоящим Концессионным соглашением к сведениям конфиденциального характера или являющиеся коммерческой тайной, а именно: справки о состоянии расчетов по налогам и сборам, страховым взносам и пеням; договоры с кредитными организациями.

8.12. Концедент осуществляет контроль за соблюдением Концессионером условий настоящего Концессионного соглашения, обязательств по использованию (эксплуатации) Объекта соглашения в соответствии с установленными целями, сроков исполнения обязательств путем осуществления следующих видов проверок:

- выборочных проверок исполнения Концессионером обязательств по реконструкции, эксплуатации, содержанию и обслуживанию Объекта соглашения в присутствии уполномоченного представителя Концессионера;

- проверок устранения недостатков и нарушений, выявленных в процессе осуществления Концессионером деятельности, в присутствии уполномоченного представителя Концессионера.

Указанные выше проверки осуществляются Концедентом по мере необходимости.

**9. Ответственность Сторон**

9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Концессионному соглашению стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Концессионным соглашением.

9.2. Концессионер несет ответственность перед Концедентом за допущенные при создании, реконструкции, содержании и эксплуатации Объекта соглашения нарушения требований, установленных настоящим Концессионным соглашением, техническими регламентами, требований проектно-сметной документации, иных обязательных требований к качеству работ по созданию, реконструкции, содержанию и эксплуатации Объекта соглашения, за нарушение сроков создания Объекта соглашения, сроков подготовки проектно-сметной документации.

9.3. В случае нарушения требований, указанных в п. 9.2 настоящего Концессионного соглашения, Концедент обязан в течение 10 рабочих дней с момента обнаружения нарушения направить Концессионеру в письменной форме требование безвозмездно устранить обнаруженное нарушение с указанием пунктов настоящего Концессионного соглашения и (или) документа, требования которых нарушены. При этом срок для устранения нарушения определяется Концедентом в размере 30 (тридцати) дней. В случае неустранения выявленного нарушения в срок, указанный в настоящем пункте, Концедент имеет право досрочно расторгнуть настоящее Концессионное соглашение.

9.4. Концедент вправе потребовать от Концессионера возмещения причиненных Концеденту убытков, вызванных нарушением Концессионером условий, указанных в п. 9.2 настоящего Концессионного соглашения, если это нарушение не было устранено Концессионером в установленный срок или является существенным, а также убытков, возникших в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Концессионером обязательств по настоящему Концессионному соглашению.

9.5. Концессионер несет перед Концедентом ответственность за качество работ по созданию, содержанию и эксплуатации Объекта соглашения в течение 5 лет со дня передачи Объекта соглашения Концеденту.

9.6. Концессионер обязан уплатить Концеденту неустойку в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Концессионером обязательств, установленных настоящим Концессионным соглашением:

- в размере 0,01% суммы годовой концессионной платы за каждый день просрочки за нарушение Концессионером сроков графика, указанного в п. 3.6 настоящего Концессионного соглашения, за каждый день просрочки исполнения обязательства. Концессионер освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что нарушение сроков по данному графику произошло по вине другой Стороны или в результате действия обстоятельств непреодолимой силы;

- в размере 0,01% суммы годовой концессионной платы за каждый день просрочки за нарушение Концессионером сроков и/или размеров внесения концессионной платы;

- в размере 0,01% суммы годовой концессионной платы за каждый день просрочки за нарушение сроков предоставления обеспечения исполнения Концессионером обязательств по настоящему Концессионному соглашению;

- в размере 0,01% суммы годовой концессионной платы за каждый день просрочки за нарушение обязанности осуществить государственную регистрацию прав на Объект соглашения, за каждый день просрочки исполнения обязательства;

- в размере 0,01% суммы годовой концессионной платы за каждый день прекращения либо приостановления деятельности, указанной в настоящем Концессионном соглашении, без согласования с Концедентом;

- в размере 0,01% суммы годовой концессионной платы за каждый день просрочки за нарушение обязанности предоставлять сведения об имуществе (движимом и недвижимом), входящем в состав Объекта соглашения, предусмотренной п. 3.19. настоящего Концессионного соглашения за каждый день просрочки исполнения обязательства.

9.7. Концессионер несет ответственность перед Концедентом за неисполнение Концессионером обязанности по ежегодному страхованию риска случайной гибели и (или) случайного повреждения Объекта соглашения в пользу Концедента с уплатой штрафа в размере в размере 0,01% суммы годовой концессионной платы за каждый день просрочки исполнения обязательства. При этом уплата штрафа не освобождает Концессионера от исполнения обязательства, предусмотренного п. 2.13 настоящего Концессионного соглашения.

**10. Порядок взаимодействия Сторон**

**при наступлении обстоятельств непреодолимой силы**

10.1. Сторона, не исполнившая или исполнившая ненадлежащим образом свои обязательства по настоящему Концессионному соглашению, несет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Концессионным соглашением, если не докажет, что надлежащее исполнение обязательств по настоящему Концессионному соглашению оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.

10.2. Сторона, нарушившая условия настоящего Концессионного соглашения в результате наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана в письменной форме уведомить другую Сторону:

- о наступлении указанных обстоятельств с описанием наступивших обстоятельств и причин их наступления и представлением необходимых документальных подтверждений – не позднее 5 календарных дней с даты их наступления;

- о возобновлении исполнения своих обязательств по настоящему Концессионному соглашению после прекращения обстоятельств непреодолимой силы – не позднее 5 календарных дней с даты их прекращения.

10.3. Стороны обязаны предпринять все разумные меры для устранения последствий, причиненных наступлением обстоятельств непреодолимой силы, послуживших препятствием к исполнению или надлежащему исполнению обязательств по настоящему Концессионному соглашению, а также до устранения этих последствий предпринять в течение 20 дней меры, направленные на обеспечение надлежащего осуществления Концессионером деятельности по настоящему Концессионному соглашению.

**11. Изменение Концессионного соглашения**

11.1. Настоящее Концессионное соглашение может быть изменено по соглашению Сторон. Изменение настоящего Концессионного соглашения осуществляется в письменной форме.

11.2. Основаниями для изменения условий настоящего Концессионного соглашения является существенное изменение обстоятельств, из которых Стороны исходили при подписании настоящего Концессионного соглашения; в случае если реализация настоящего Концессионного соглашения стала невозможной в установленные в нем сроки в результате возникновения обстоятельств непреодолимой силы, а также в случае если вступившим в законную силу решением суда или федерального антимонопольного органа установлена невозможность исполнения Концессионером или Концедентом установленных настоящим Концессионным соглашением обязательств вследствие решений, действия (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления и (или) их должностных лиц.

11.3. Условия настоящего Концессионного соглашения, определенные на основании конкурсного предложения Концессионера, подлежат изменению только в том случае, если в течение срока действия Концессионного соглашения законодательством Российской Федерации, законодательством субъекта Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления устанавливаются нормы, ухудшающие положение Концессионера таким образом, что он в значительной степени лишается того, на что был вправе рассчитывать при подписании настоящего Концессионного соглашения.

11.4. В целях внесения изменений в условия настоящего Концессионного соглашения одна из Сторон направляет другой Стороне соответствующее предложение с обоснованием предлагаемых изменений.

11.5. Другая Сторона в течение 30 календарных дней с даты получения указанного предложения рассматривает его и принимает решение о согласии или об отказе внести изменения в условия настоящего Концессионного соглашения.

11.6. Настоящее Соглашение может быть изменено по требованию одной из Сторон решением суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

11.7. Изменение существенных условий настоящего Концессионного соглашения, в том числе срока его действия, осуществляется по согласованию с антимонопольным органом.

**12. Прекращение Концессионного соглашения**

12.1. Настоящее Концессионное соглашение прекращается:

- по истечении срока его действия;

- по соглашению Сторон;

- на основании судебного решения о его досрочном расторжении в случае существенного нарушения условий настоящего Концессионного соглашения Концедентом или Концессионером;

- на основании решения Концедента в случае, если неисполнение или ненадлежащее исполнение Концессионером обязательств по настоящему Концессионному соглашению повлекло за собой причинение вреда жизни или здоровью людей либо имеется угроза причинения такого вреда.

12.2. Настоящее Концессионное соглашение может быть расторгнуто досрочно на основании решения суда по требованию одной из Сторон в случае существенного изменения обстоятельств, из которых Стороны исходили при его подписании, а также по иным основаниям, предусмотренным федеральными законами.

12.3. К существенным нарушениям Концессионером условий настоящего Концессионного соглашения относятся:

1) нарушение по вине Концессионера последовательности и предельных сроков создания, реконструкции Объекта соглашения в соответствии с настоящим Концессионным соглашением более чем на 90 (девяносто) календарных дней, в том числе сроков работ, предусмотренных поэтапным графиком выполнения работ по созданию, реконструкции Объекта соглашения, предусмотренным приложением № 5 к настоящему Концессионному соглашению, более чем на 60 (шестьдесят) календарных дней;

2) нарушение по вине Концессионера предельного срока подготовки проектно-сметной документации, указанного в настоящем Концессионном соглашении, более чем на 90 (девяносто) календарных дней, а также проведение Концессионером работ над Объектом соглашения без предоставления Концеденту необходимой документации до начала проведения работ;

3) нарушение Концессионером сроков и/или размеров внесения концессионной платы;

4) нарушение Концессионером порядка использования Объекта соглашения, в том числе: использование Объекта соглашения в целях, не предусмотренных настоящим Концессионным соглашением, без согласия Концедента; передача Объекта соглашения в пользование третьим лицам без согласия Концедента;

5) нарушение Концессионером обязательств, установленных п. 3.16 – 3.18 настоящего Концессионного соглашения;

6) прекращение либо приостановление Концессионером деятельности, указанной в настоящем Концессионном соглашении, без согласования с Концедентом, за исключением случаев, предусмотренных законодательством;

7) неустранение Концессионером в срок, указанный в п. 9.3 настоящего Концессионного соглашения, нарушений, выявленных Концедентом и указанных в п. 9.2 настоящего Концессионного соглашения, а именно: допущенные при создании и эксплуатации Объекта соглашения нарушения требований, установленных настоящим Концессионным соглашением, техническими регламентами, требований проектно-сметной документации, иных обязательных требований к качеству работ по созданию, содержанию и эксплуатации Объекта соглашения, в том числе уменьшение объема инвестиций, установленного п. 1.3 настоящего Концессионного соглашения;

8) неисполнение Концессионером обязанности по страхованию риска случайной гибели и (или) повреждения Объекта соглашения, а также по страхованию рисков, указанных в п. 5.14 настоящего Концессионного соглашения;

9) неисполнение Концессионером обязательств и требований нормативно-правовых актов, регулирующих содержание и эксплуатацию зеленых зон общего пользования и особо охраняемых природных территорий местного значения.

**13. Порядок возмещения расходов Сторон в случае**

**досрочного расторжения Концессионного соглашения**

13.1. В случае досрочного расторжения настоящего Концессионного соглашения по основанию, предусмотренному подп. 1) п. 12.3 настоящего Концессионного соглашения, Концессионер уплачивает Концеденту неустойку, предусмотренную настоящим Концессионным соглашением, убытки в размере годовой концессионной платы. При этом расходы, понесенные Концессионером на реконструкцию (создание) Объекта соглашения, возмещению не подлежат.

13.2. В случае досрочного расторжения настоящего Концессионного соглашения по основанию, предусмотренному подп. 2) п. 12.3 настоящего Концессионного соглашения, Концессионер уплачивает Концеденту неустойку, предусмотренную настоящим Концессионным соглашением, убытки в размере годовой концессионной платы. При этом расходы, понесенные Концессионером на реконструкцию (создание) Объекта соглашения, возмещению не подлежат.

13.3. В случае досрочного расторжения настоящего Концессионного соглашения по основанию, предусмотренному подп. 3) п. 12.3 настоящего Концессионного соглашения, Концессионер уплачивает Концеденту убытки в размере, предусмотренном ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации. При этом расходы, понесенные Концессионером на реконструкцию (создание) Объекта соглашения, возмещению не подлежат.

13.4. В случае досрочного расторжения настоящего Концессионного соглашения по основанию, предусмотренному подп. 4) п. 12.3 настоящего Концессионного соглашения, Концессионер возмещает Концеденту убытки в размере годовой концессионной платы. При этом расходы, понесенные Концессионером на реконструкцию (создание) Объекта соглашения, возмещению не подлежат.

13.5. В случае досрочного расторжения настоящего Концессионного соглашения по основанию, предусмотренному подп. 5) п. 12.3 настоящего Концессионного соглашения, Концессионер возмещает Концеденту убытки в размере 100% обеспечения исполнения обязательств, а в случае неисполнения обязанности, связанной с просрочкой исполнения обязательства, также и убытки в порядке, предусмотренном ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации. При этом расходы, понесенные Концессионером на реконструкцию (создание) Объекта соглашения, возмещению не подлежат.

13.6. В случае досрочного расторжения настоящего Концессионного соглашения по основанию, предусмотренному подп. 7) п. 12.3 настоящего Концессионного соглашения, Концессионер возмещает Концеденту убытки в размере годового размера концессионной платы. При этом расходы, понесенные Концессионером на создание Объекта соглашения, возмещению не подлежат.

13.7. В случае досрочного расторжения настоящего Концессионного соглашения по основанию, предусмотренному подп. 8) п. 12.3 настоящего Концессионного соглашения, Концессионер помимо убытков, указанных в настоящем Концессионном соглашении, возмещает Концеденту убытки в размере годовой концессионной платы. При этом расходы, понесенные Концессионером на реконструкцию (создание) Объекта соглашения, возмещению не подлежат.

13.8. В случае досрочного расторжения настоящего Концессионного соглашения по основанию, предусмотренному подп. 9) п. 12.3 настоящего Концессионного соглашения, Концессионер возмещает Концеденту неустойку, предусмотренную настоящим Концессионным соглашением, а также убытки в размере страховой платы и годовой концессионной платы. При этом расходы, понесенные Концессионером на реконструкцию (создание) Объекта соглашения, возмещению не подлежат.

13.9. В случае досрочного расторжения настоящего Концессионного соглашения по основанию, предусмотренному подп. 10) п. 12.3 настоящего Концессионного соглашения, Концессионер возмещает Концеденту убытки в размере годовой концессионной платы, а также убытки в размере расходов, которые необходимы для устранения выявленных нарушений. При этом расходы, понесенные Концессионером на реконструкцию (создание) Объекта соглашения, возмещению не подлежат.

13.10. В случае досрочного расторжения настоящего Концессионного соглашения в случае существенного нарушения условий настоящего Концессионного соглашения Концедентом порядок возмещения расходов определяется в судебном порядке.

13.11. Вне зависимости от выплаты компенсации при прекращении настоящего Концессионного соглашения все денежные обязательства Концессионера (обязательства по выплате концессионной платы, обязательства по уплате неустоек, штрафов, обязательства по страхованию), которые возникли до даты прекращения настоящего Концессионного соглашения и не были надлежащим образом исполнены, не прекращают свое действие после даты прекращения настоящего Концессионного соглашения и подлежат исполнению в полном объеме.

**14. Разрешение споров**

15.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по настоящему Концессионному Соглашению или в связи с ним, разрешаются путем переговоров.

15.2. В случае недостижения согласия в результате проведенных переговоров Сторона, заявляющая о существовании спора или разногласий по настоящему Концессионному соглашению, направляет другой Стороне письменную претензию, ответ на которую должен быть представлен заявителю в течение 30 рабочих дней с даты ее получения.

15.3. В случае недостижения Сторонами согласия споры, возникшие между Сторонами, передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Воронежской области.

**15. Заключительные положения**

16.1. Сторона, изменившая свое местонахождение и (или) реквизиты, обязана сообщить об этом другой Стороне в течение 10 рабочих дней с даты этого изменения.

16.2. Настоящее Концессионное соглашение составлено на русском языке в 4 подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу: 2 экземпляра из них – для Концедента, 1 экземпляр – для Концессионера, 1 экземпляр передается в регистрирующий орган.

16.3. Все приложения и дополнительные соглашения к настоящему Концессионному соглашению, как подписанные при подписании настоящего Концессионного соглашения, так и после вступления в силу настоящего Концессионного соглашения, являются его неотъемлемой частью. Указанные приложения и дополнительные соглашения подписываются уполномоченными представителями Сторон.

16.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Концессионным соглашением, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

**16. Размещение информации**

Настоящее Концессионное соглашение подлежит размещению на официальном сайте администрации Панинского муниципального района Воронежской области в сети Интернет.

**17. Приложения, адреса, реквизиты и подписи Сторон**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| От Концедента:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. |  | От Концессионера:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. |

Приложение №1

Технико-экономические показатели объекта -«Пространство для отдыха граждан и туризма».

Общая площадь земельного участка - ориентировочно 82195 кв. м2.

Строительные материалы– определяются проектом.

|  |  |
| --- | --- |
| « Публичный партнер» | «Частный партнер» |
| Администрация Панинского муниципального района Воронежской области  396140, Воронежская область, Панинский район, р.п. Панино,  ул. Советская, д.2. |  |

Приложение № 2.

Имущество, которое подлежит созданию, последующему содержанию и эксплуатации, предназначенном для организации отдыха граждан и туризма.

Перечень:

-1кафе;

- 1уличная площадка для проведений торжественных мероприятий;

- 1детская игровая площадка;

- 1 пляж;

- 1 пристань;

- 6 беседок открытых для отдыха с мангалами;

- 2 беседки купала;

- 2 охраняемые автостоянки.

Строительные материалы - определяются проектом.

|  |  |
| --- | --- |
| « Публичный партнер» | «Частный партнер» |
| Администрация Панинского муниципального района Воронежской области  396140, Воронежская область, Панинский район, р.п. Панино,  ул. Советская, д.2. |  |

Приложение № 3.

Акт приема-передачи имущества, входящего в состав Объекта соглашения.

р.п.Панино «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ год

**Муниципальное образование \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**, от имени которого выступает \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем **«*Концедент*»**, с одной стороны, и

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем «**Концессионер*»***, с другой стороны, далее совместно именуемые «**Стороны**» и по отдельности – «**Сторона**», составили настоящий Акт приема-передачи о нижеследующем.

* + 1. В соответствии с Концессионным соглашением в отношении земельного участка, находящихся в собственности муниципального образования \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ года (далее – «***Концессионное соглашение***») [*указать наименование передающей Стороны*] передал, а [*указать наименование принимающей Стороны*] принял

1.1 следующее имущество, входящее **в состав Объекта соглашения**:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование и описание имущества | Инвентарный номер | Остаточная стоимость на [•] г. | Износ | Выявленные дефекты |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

1.2 следующее имущество, входящее **в состав Иного имущества**:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование и описание имущества | Инвентарный номер | Остаточная стоимость на [•] г. | Износ | Выявленные дефекты |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

* + 1. При внешнем осмотре передаваемого имущества дефекты обнаружены не были / были обнаружены следующие дефекты (нужное подчеркнуть): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
    2. [*указать наименование передающей Стороны*] передал, а [*указать наименование принимающей Стороны*] принял следующие документы, относящиеся к передаваемому имуществу: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
    3. Настоящий Акт составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для Концедента и Концессионера.

|  |  |
| --- | --- |
| От имени Концедента | От имени Концессионера |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (дата, подпись) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (дата, подпись) |
| М. П. | М. П. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 4 |

Порядок предоставления Концессионером сведений о движимом и недвижимом имуществе, входящем в состав Объекта соглашения

Концессионер готовит и направляет в адрес администрации Рамонского городского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области один раз в год до 01 июня года, следующего за отчетным годом, перечень объектов из состава Объекта соглашения, в отношении которых произведена реконструкция (создание), замена, по форме 1 с приложением подтверждения соответствия произведенной Концессионером реконструкции (создание), замены имущества в соответствии с условиями Концессионного соглашения.

Ответственность за достоверность предоставленных сведений об имуществе несет Концессионер.

К сведениям об имуществе Концессионер прилагает бухгалтерскую справку, подтверждающую первоначальную стоимость с учетом затрат на реконструкцию (создание) и остаточную стоимость имущества. Ответственность за формирование стоимости объекта, в отношении которого осуществлена реконструкция (создание), возлагается на Концессионер.

Форма 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Характеристика имущества до реконструкции (модернизации), замены | | | | Характеристика имущества после реконструкции (модернизации), замены | | | | | | | | |
| Основное средство | | стоимость на начало (конец) периода | остаточная стоимость ,  на «\_» 20\_г., руб. | Основное средство | | | | | первоначальная (балансовая) стоимость с учетом затрат на реконструкцию (модернизацию), руб. | остаточная стоимость, на «\_» 20\_г., руб. | амортизация, руб. | реквизиты документов, подтверждающих факт приобретения (создания) и учета имущества |
| наименование и характеристика имущества\* | инвентарный номер | наименование | характеристика (марка, модель, заводской номер и др.)\* | инвентарный номер | дата ввода в эксплуатацию. | срок полезного использования |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |

\* Для объектов недвижимого имущества в составе характеристик имущества указываются адрес, площадь и кадастровый номер объекта.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| От Концедента:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |  | От Концессионера:  \_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / |

М.П. М.П.

Приложение № 5

График осуществления мероприятий по реализации проекта муниципально-частного партнерства – «Создание пространства для отдыха граждан и туризма, по адресу: Воронежская область, Панинский район, р.п. Панино».

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Мероприятия по реализации МЧП | Сроки | Сторона, исполняющая обязательство |
| 1 | Предоставление в аренду земельного участка площадью 82195 кв. м2, с кадастровым номером 36:21:0100003 | 15 дней со дня подписания Соглашения | Публичный партнер |
| 2 | Разработка проектной документации | 4 месяца с даты заключения договора аренды земельного участка | Частный партнер |
| 3 | Прохождение экспертизы | 1,5 месяца с даты разработки проектной документации | Частный партнер |
| 4 | Получение разрешения на строительство | 5 дней с даты получения заключения экспертизы | Частный партнер |
| 5 | Реконструкция объекта и ввод объекта в эксплуатацию | Не более 3-х лет с даты подписания Соглашения | Частный партнер |
| 6 | Срок эксплуатации, технического обслуживания объекта и представления потребителям услуг согласно настоящего Соглашения | В течение срока действия Соглашения с даты ввода объекта в эксплуатацию | Частный партнер |

|  |  |
| --- | --- |
| « Публичный партнер» | «Частный партнер» |
| Администрация Панинского муниципального района Воронежской области  396140, Воронежская область, Панинский район, р.п. Панино,  ул. Советская, д.2. |  |