Приложение

к постановлению администрации

Панинского муниципального района

Воронежской области

от №

Утвержден

постановлением администрации

Панинского муниципального района

Воронежской области

от 28.12.2018 г. № 479

**План**

**мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития**

**Панинского муниципального района**

**Воронежской области на 2019- 2035 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| **Содержание** | **Страница** |
| 1. **Стратегически цели и задачи социально-экономического развития Панинского муниципального района Воронежской области на период до 2035 г** | 3-5 |
| 1. **Этапы реализации Стратегии социально-экономического развития Панинского муниципального района Воронежской области на период до 2035 г и целевые значения стратегических показателей** | 6-15 |
| 1. **Комплекс мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Панинского муниципального района Воронежской области на период до 2035 г** | 16-54 |
| 1. **Перечень муниципальных программ Панинского муниципального района Воронежской области** | 55 |

**1 Стратегически цели и задачи социально-экономического развития**

**Панинского муниципального района Воронежской области на период до 2035 года**

**Генеральная цель социально–экономического развития Панинского муниципального района Воронежской области до 2035 года** – **обеспечение социального благополучия населения Панинского района на основе диверсификации аграрного производства и развития предпринимательства.**

С**тратегические цели** социально-экономического развития Панинского муниципального района Воронежской области до 2035 года:

1. Развитие человеческого потенциала и улучшение качества жизни населения Панинского муниципального района

2. Обеспечение устойчивого экономического развития и занятости населения Панинского района на основе диверсификации производства и развития предпринимательской инициативы.

Таблица 1

Система стратегических целей и задач социально-экономического развития Панинского муниципального района Воронежской области на период до 2035 года

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код стратегической цели | | Стратегическая цель | Код задачи | | Задача |
| ***СЦ 1*** *Развитие человеческого потенциала и улучшение качества жизни населения Панинского муниципального района* | | | | | |
| СЦ 1.1 | Стабилизация численности населения Панинского муниципального района | | | СЗ.1.1.1 | Создание условий для уменьшения оттока молодежи и привлечения трудовых мигрантов с высокими профессиональными характеристиками |
| СЗ.1.1.2 | Сохранение и укрепление здоровья населения |
| СЦ 1.2 | Создание комфортной среды проживания | | | СЗ.1.2.1 | Приведение сети автомобильных дорог в состояние, отвечающее нормативным требованиям |
| СЗ.1.2.2 | Благоустройство общественных пространств и жилых помещений |
| СЗ.1.2.3 | Увеличение общей площади жилых помещений |
| СЦ 1.3 | Формирование культурно-образовательной среды, отвечающей современным требованиям | | | СЗ.1.3.1 | Обеспечение условий для получения качественного образования. |
| СЗ.1.3.2 | Обеспечение культурного досуга населения |
| ***СЦ 2*** *Обеспечение устойчивого экономического развития и занятости населения Панинского муниципального района на основе диверсификации производства и развития предпринимательской инициативы* | | | | | |
| СЦ 2.1 | Диверсификация экономики МО с ориентацией на ускоренное развитие животноводства | | СЗ.2.1.1 | | Ускоренное развитие животноводства |
| СЗ.2.1.2 | | Создание и развитие предприятий по переработке с/х продукции на территории МО |
| СЦ 2.2 | Поддержка предпринимательской инициативы и развитие МСП | | СЗ.2.2.1 | | Поддержка самозанятости и субъектов МСП, создающих новые рабочие места |
| СЦ 2.3 | Повышение эффективности сельскохозяйственного производства | | СЗ.2.3.1 | | Обеспечение роста производительности труда в аграрном секторе |
| СЗ.2.3.2 | | Создание привлекательного инвестиционного климата |
| СЦ 2.4 | Обеспечение занятости населения МО | | СЗ.2.4.1 | | Увеличение количества рабочих мест |
| СЗ.2.4.2 | | Сокращение уровня безработицы |

**2 Этапы реализации Стратегии социально-экономического развития**

**Панинского муниципального района на период до 2035 года**

**и целевые значения стратегических показателей**

Стратегия социально-экономического развития Панинского муниципального района на период до 2035 года будет реализована в три этапа:

I этап - 2019−2024 гг.,

II этап - 2025−2030 гг.,

III этап – 2031−2035 гг.

Таблица

Целевые значения стратегических показателей в разрезе этапов реализации стратегии социально-экономического развития Панинского муниципального района

| № | Показатели | Годы | | | | | | | | | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2035 |
| **СЦ 1 Развитие человеческого потенциала и улучшение качества жизни населения Панинского муниципального района** | | | | | | | | | | | |
|  | **СЦ 1.1 Стабилизация численности населения Панинского муниципального района** | | | | | | | | | | |
| 1 | **Среднегодовая численность населения, человек** | 25329 | 24150 | 24050 | 24100 | 24150 | 24200 | 24450 | 25300 | 26100 | Заместитель главы администрации Панинского муниципального района Воронежской области - начальник отдела по управлению муниципальному имуществу и экономическому развитию М.В. Ольховиков |
| 2 | **Коэффициент миграционного прироста,%** | -6,7 | -1,3 | -0,4 | 1,2 | 1,9 | 2,3 | 2,5 | 4,2 | 5,6 | Заместитель главы администрации Панинского муниципального района Воронежской области - начальник отдела по управлению муниципальному имуществу и экономическому развитию М.В. Ольховиков |
| 3 | **Численность врачей всех специальностей (без зубных) на 10 тыс.человек общего населения, человек** | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 25 | 26 | 27 | И.о. заместителя главы администрации Панинского муниципального района Воронежской области Колбешкин А.М. |
| 4 | **Численность медицинского персонала 10 тыс.чел. общего населения,**  **человек** | 66 | 66 | 68 | 69 | 69 | 70 | 70 | 71 | 73 | И.о. заместителя главы администрации Панинского муниципального района Воронежской области Колбешкин А.М. |
| 5 | Количество проведенных массовых профилактических акций, лекций по ранней профилактике заболеваний, публикации в СМИ | 27 | 37 | 38 | 45 | 47 | 49 | 50 | 53 | 56 | И.о. заместителя главы администрации Панинского муниципального района Воронежской области Колбешкин А.М. |
| 6 | Количество структурных подразделений районной больницы в которых организованы телемедицинские консультации, ед | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | И.о. заместителя главы администрации Панинского муниципального района Воронежской области Колбешкин А.М. |
| 7 | Количество проведенных физкультурно –массовых, оздоровительных и спортивных мероприятий на территории района, ед. | 42 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 64 | 69 | И.о. заместителя главы администрации Панинского муниципального района Воронежской области Колбешкин А.М. |
| 9 | Количество детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением от общего количества детей школьного возраста, % | 55,1 | 50,5 | 95 | 95,3 | 95,4 | 95,5 | 95,6 | 95,8 | 96,1 | И.о. заместителя главы администрации Панинского муниципального района Воронежской области Колбешкин А.М. |
| 10 | Количество опубликованных репортажей в СМИ по вопросам профилактики правонарушений, безопасности дорожного движения и пропаганды здорового образа жизни, ед. | 12 | 35 | 37 | 38 | 40 | 45 | 48 | 51 | 63 | И.о. заместителя главы администрации Панинского муниципального района Воронежской области Колбешкин А.М. |
| 11 | Количество мероприятий проведенных в общеобразовательных учреждениях по здоровому образу жизни, ед. | 160 | 198 | 199 | 200 | 202 | 204 | 205 | 210 | 240 | И.о. заместителя главы администрации Панинского муниципального района Воронежской области Колбешкин А.М. |
| **12** | **Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения, %** | **39** | **46,7** | **53,8** | **55** | **55,2** | **56,0** | **56,4** | **58,2** | **60** | И.о. заместителя главы администрации Панинского муниципального района Воронежской области Колбешкин А.М. |
| 13 | Доля населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, % | 5,6 | 7,6 | 11,7 | 11 | 11,1 | 11,2 | 11,3 | 11,5 | 11,7 | И.о. заместителя главы администрации Панинского муниципального района Воронежской области Колбешкин А.М. |
| **СЦ 1.2 Создание комфортной среды проживания** | | | | | | | | | | | |
| 14 | **Доля протяженности автодорог улично-дорожной сети населенных пунктов с твердым покрытием в отношении к общей протяженности автодорог улично-дорожной сети населенных пунктов, %** | **25,7** | **28,5** | **28,7** | **29,1** | **31,0** | **32,0** | **33,0** | **35,0** | **45,0** | Заместитель главы администрации – начальник отдела по капитальному строительству, газификации, ЖКХ, архитектуре и градостроительству Попов Г.С., отдел по капитальному строительству, газификации, ЖКХ, архитектуре и градостроительству. |
| 15 | Доля грунтовых дорог общего пользования в черте населенных пунктов, в отношении которых устроено сплошное покрытие из щебеночных материалов, % | 9,4 | 67,4 | 71,8 | 74,5 | 76,2 | 77,8 | 79,9 | 82,8 | 86,9 | Заместитель главы администрации – начальник отдела по капитальному строительству, газификации, ЖКХ, архитектуре и градостроительству Попов Г.С., отдел по капитальному строительству, газификации, ЖКХ, архитектуре и градостроительству. |
| 16 | **Протяженность уличной водопроводной сети, км** | **28** | **32** | **33,5** | **35,1** | **36,0** | **37,0** | **38,0** | **41,1** | **43,8** | Заместитель главы администрации – начальник отдела по капитальному строительству, газификации, ЖКХ, архитектуре и градостроительству Попов Г.С., отдел по капитальному строительству, газификации, ЖКХ, архитектуре и градостроительству. |
| 17 | Доля населения, имеющего возможность подключения к системам централизованного питьевого водоснабжения с качественными показателями воды, соответствующими СанПин, % | 30,7 | 41,0 | 41,3 | 43,3 | 45,5 | 46,4 | 47,7 | 51,2 | 61,7 | Заместитель главы администрации – начальник отдела по капитальному строительству, газификации, ЖКХ, архитектуре и градостроительству Попов Г.С., отдел по капитальному строительству, газификации, ЖКХ, архитектуре и градостроительству. |
| 18 | **Доля протяженности освещенных улиц, проездов, набережных к общей протяженности улиц, проездов, набережных, %** | **32,7** | **62,0** | **63,0** | **64,0** | **65,0** | **66,0** | **67,0** | **70,0** | **75,0** | Заместитель главы администрации – начальник отдела по капитальному строительству, газификации, ЖКХ, архитектуре и градостроительству Попов Г.С., отдел по капитальному строительству, газификации, ЖКХ, архитектуре и градостроительству. |
| 19 | Доля протяженности улиц, в отношении которых проведена модернизация систем уличного освещения (доведение числа светильников до нормативного количества, замена устаревших светильников на современные светодиодные или натриевые, установка щитов учета с автоматическим управлением освещением, прокладка отдельного (фонарного провода) в их общей протяженности на конец отчетного года, % | 9,8 | 79,9 | 81,9 | 83,5 | 85,7 | 87,2 | 88,5 | 93,5 | 100 | Заместитель главы администрации – начальник отдела по капитальному строительству, газификации, ЖКХ, архитектуре и градостроительству Попов Г.С., отдел по капитальному строительству, газификации, ЖКХ, архитектуре и градостроительству. |
| 20 | **Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя муниципального образования, кв.м** | **32,2** | **33,8** | **34,0** | **34,2** | **34,6** | **34,8** | **35,0** | **36,0** | **40,0** | Заместитель главы администрации – начальник отдела по капитальному строительству, газификации, ЖКХ, архитектуре и градостроительству Попов Г.С., отдел по капитальному строительству, газификации, ЖКХ, архитектуре и градостроительству. |
| 21 | Количество благоустроенных общественных пространств, ед. | 3 | 7 | 8 | 11 | 13 | 15 | 16 | 19 | 27 | Заместитель главы администрации – начальник отдела по капитальному строительству, газификации, ЖКХ, архитектуре и градостроительству Попов Г.С., отдел по капитальному строительству, газификации, ЖКХ, архитектуре и градостроительству. |
|  | Доля муниципальных услуг в сфере градостроительства, оказанных в электронной форме и через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг к общему количеству услуг в сфере градостроительства, % | 30 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 100 | 100 | Заместитель главы администрации – начальник отдела по капитальному строительству, газификации, ЖКХ, архитектуре и градостроительству Попов Г.С., отдел по капитальному строительству, газификации, ЖКХ, архитектуре и градостроительству. |
|  | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | 93,3 | 43,11 | 34,22 | 32,41 | 31,31 | 30,21 | 28,81 | 26,91 | 23,99 | Заместитель главы администрации – начальник отдела по капитальному строительству, газификации, ЖКХ, архитектуре и градостроительству Попов Г.С., отдел по капитальному строительству, газификации, ЖКХ, архитектуре и градостроительству. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **СЦ 1.3 Формирование культурно-образовательной среды, отвечающей современным требованиям** | | | | | | | | | | | |
| **22** | **Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций, %** | **65,0** | **87,2** | **87,9** | **88,0** | **88,5** | **88,9** | **89,0** | **93,0** | **100** | И.о. заместителя главы администрации Панинского муниципального района Воронежской области Колбешкин А.М. |
|  | Эффективность системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, % | 21,8 | 26,4 | 28,8 | 31,3 | 31,7 | 32,0 | 32,3 | 34 | 36 | И.о. заместителя главы администрации Панинского муниципального района Воронежской области Колбешкин А.М. |
| **23** | **Расходы консолидированного бюджета муниципального района на культуру в расчете на одного жителя, руб.** | **1330** | **1860,0** | **1865,0** | **1870,0** | **1880,0** | **1890,0** | **1920,0** | **2100** | **2236,0** | И.о. заместителя главы администрации Панинского муниципального района Воронежской области Колбешкин А.М. |
| 24 | Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий кол-во, ед. | 1855 | 1720 | 1745 | 1755 | 1765 | 1780 | 1800 | 1830 | 1900 | И.о. заместителя главы администрации Панинского муниципального района Воронежской области Колбешкин А.М. |
| 25 | Численность участников культурно-досуговых мероприятий, тыс.чел. | 120,1 | 132,1 | 144,1 | 168,1 | 173,1 | 178,4 | 183,7 | 200,3 | 230,2 | И.о. заместителя главы администрации Панинского муниципального района Воронежской области Колбешкин А.М. |
| 26 | Численность посетителей общедоступных библиотек, тыс.чел | 129,7 | 142,7 | 155,6 | 181,6 | 187,1 | 192,6 | 198,4 | 216,3 | 248,8 | И.о. заместителя главы администрации Панинского муниципального района Воронежской области Колбешкин А.М. |
| 27 | Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей % | 8 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 25 | И.о. заместителя главы администрации Панинского муниципального района Воронежской области Колбешкин А.М. |
| 28 | Число посещений культурных мероприятий, проводимых в рамках программы "Пушкинская карта", ед | 0 | 1411 | 2353 | 2800 | 2850 | 2900 | 2950 | 2980 | 3030 | И.о. заместителя главы администрации Панинского муниципального района Воронежской области Колбешкин А.М. |
| **СЦ 2 Обеспечение устойчивого экономического развития и занятости населения Панинского муниципального района на основе диверсификации производства и развития предпринимательской инициативы** | | | | | | | | | | | |
| **29** | **Доля налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета муниципального образования в общем объеме доходов (без учета безвозмездных поступлений, имеющий целевой характер) %** | **79,33** | **74,05** | **74,07** | **74,10** | **74,13** | **74,14** | **74,20** | **74,30** | **74,50** | Заместитель главы администрации Панинского муниципального района Воронежской области - начальник отдела по управлению муниципальному имуществу и экономическому развитию М.В. Ольховиков |
| **СЦ 2.1 Диверсификация экономики МО с ориентацией на ускоренное развитие животноводства** | | | | | | | | | | | |
| **30** | **Рост объемов производства молока в с/х предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах,**  **в % к 2016** | **101,2** | **150** | **160** | **180** | **200** | **230** | **250** | **350** | **500** | Заместитель главы администрации Панинского муниципального района Воронежской области - начальник отдела по управлению муниципальному имуществу и экономическому развитию М.В. Ольховиков, директор МКУ Панинский «ИКЦ АПК» Покузиев С.И. |
| **31** | **Рост объемов производства мяса скота и птицы в сельскохозяйственных предприятиях и К(Ф)Х,**  **в % к 2016** | **110** | **140** | **150** | **160** | **170** | **200** | **220** | **270** | **400** | Заместитель главы администрации Панинского муниципального района Воронежской области - начальник отдела по управлению муниципальному имуществу и экономическому развитию М.В. Ольховиков, директор МКУ Панинский «ИКЦ АПК» Покузиев С.И. |
| **32** | **Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по предприятиям переработки продукции животноводства,**  **млн..руб.** | **0** | **5** | **6** | **8** | **10** | **15** | **20** | **35** | **60** | Заместитель главы администрации Панинского муниципального района Воронежской области - начальник отдела по управлению муниципальному имуществу и экономическому развитию М.В. Ольховиков, директор МКУ Панинский «ИКЦ АПК» Покузиев С.И. |
| **33** | **Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по предприятиям переработки продукции растениеводства,**  **млн руб.** | **1521,3** | **2100** | **2200** | **2300** | **2400** | **2500** | **2600** | **2900** | **4000** | Заместитель главы администрации Панинского муниципального района Воронежской области - начальник отдела по управлению муниципальному имуществу и экономическому развитию М.В. Ольховиков, директор МКУ Панинский «ИКЦ АПК» Покузиев С.И. |
| 34 | Рост объемов производства зерновых и крупяных культур, в% к 2016 году | 107 | 110 | 112 | 101 | 102 | 104 | 110 | 118 | 122 | Заместитель главы администрации Панинского муниципального района Воронежской области - начальник отдела по управлению муниципальному имуществу и экономическому развитию М.В. Ольховиков, директор МКУ Панинский «ИКЦ АПК» Покузиев С.И. |
| 35 | Рост объемов производства сахара, в% к 2016 году | 158,8 | 138 | 140 | 142 | 144 | 146 | 148 | 150 | 152 | Заместитель главы администрации Панинского муниципального района Воронежской области - начальник отдела по управлению муниципальному имуществу и экономическому развитию М.В. Ольховиков, директор МКУ Панинский «ИКЦ АПК» Покузиев С.И. |
| 36 | Рост объемов производства масличных культур, в% к 2016 году | 115,5 | 179,6 | 180 | 150 | 152 | 154 | 156 | 184 | 185 | Заместитель главы администрации Панинского муниципального района Воронежской области - начальник отдела по управлению муниципальному имуществу и экономическому развитию М.В. Ольховиков, директор МКУ Панинский «ИКЦ АПК» Покузиев С.И. |
| **СЦ 2.2 Поддержка предпринимательской инициативы и развитие МСП** | | | | | | | | | | | |
| **37** | **Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 000 человек (с учетом микропредприятий), единиц** | **251** | **310** | **321** | **332,1** | **340** | **347** | **355** | **385,4** | **440,0** | Заместитель главы администрации Панинского муниципального района Воронежской области - начальник отдела по управлению муниципальному имуществу и экономическому развитию М.В. Ольховиков |
| **38** | **Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий (включая микропредприятия и ИП) в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций, в %** | **24,0** | **31,65** | **31,7** | **31,8** | **32,0** | **32,2** | **32,6** | **34,0** | **38,0** | Заместитель главы администрации Панинского муниципального района Воронежской области - начальник отдела по управлению муниципальному имуществу и экономическому развитию М.В. Ольховиков |
| 39 | Количество проведенных консультационных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства, ед | 185 | 273 | 291 | 290 | 300 | 305 | 310 | 315 | 330 | Заместитель главы администрации Панинского муниципального района Воронежской области - начальник отдела по управлению муниципальному имуществу и экономическому развитию М.В. Ольховиков |
| 40 | Количество субъектов МСП, получивших финансовую поддержку, чел | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | Заместитель главы администрации Панинского муниципального района Воронежской области - начальник отдела по управлению муниципальному имуществу и экономическому развитию М.В. Ольховиков |
| 41 | Доля заключенных контрактов с субъектами среднего и малого предпринимательства по процедурам торгов и запросов котировок, проведенным у субъектов малого предпринимательства в контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, в общей стоимости заключенных муниципальных контрактов, % | 55 | 75 | 71 | 62 | 63 | 63,2 | 63,3 | 63,5 | 64,0 | Заместитель главы администрации Панинского муниципального района Воронежской области - начальник отдела по управлению муниципальному имуществу и экономическому развитию М.В. Ольховиков |
| **СЦ 2.3 Повышение эффективности сельскохозяйственного производства** | | | | | | | | | | | |
| **42** | **Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий, в % к 2016 г.** | **107** | **118** | **120** | **122** | **124** | **126** | **130** | **140** | **160** | Заместитель главы администрации Панинского муниципального района Воронежской области - начальник отдела по управлению муниципальному имуществу и экономическому развитию М.В. Ольховиков, директор МКУ Панинский «ИКЦ АПК» |
| **43** | **Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, млн руб.** | **780** | **3100** | **3190** | **3270** | **3500** | **3850** | **4180** | **5400,6** | **8717,0** | Заместитель главы администрации Панинского муниципального района Воронежской области - начальник отдела по управлению муниципальному имуществу и экономическому развитию М.В. Ольховиков |
|  | **СЦ 2.4. Обеспечение занятости населения МО** | | | | | | | | | | |
| **44** | **Численность занятых в экономике, человек** | **11000** | **11700** | **11680** | **11700** | **11800** | **11900** | **12100** | **13100** | **15810** | Заместитель главы администрации Панинского муниципального района Воронежской области - начальник отдела по управлению муниципальному имуществу и экономическому развитию М.В. Ольховиков |
| **45** | **Уровень регистрируемой безработицы, в %** | **1,53** | **2,8** | **2,3** | **2,0** | **1,9** | **1,8** | **1,7** | **1,4** | **1,0** | Заместитель главы администрации Панинского муниципального района Воронежской области - начальник отдела по управлению муниципальному имуществу и экономическому развитию М.В. Ольховиков |

**3. Комплекс мероприятий**

**по реализации Стратегии социально-экономического развития Панинского муниципального района**

**Воронежской области**

**на период до 2035 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код стратегической цели и задачи | Мероприятие и ключевые события | | | Срок реализации  (мероприятия, ключевого события)  (год, квартал) | | Ожидаемый результат  реализации мероприятия, ключевого события (количественный или качественный | | Источник финансового обеспечения (название муниципальной программы, внебюджетные источники (программы субъектов естественных монополий, иные инвесторы и иные источники финансирования) | | | | | Ответственный исполнитель  (орган местного самоуправления,  инвестор, субъекты естественных монополий и др.) | |
|  | Корректировка Стратегии социально-экономического развития Панинского муниципального района Воронежской области  на период до 2035 года | | | 2020 год | | Проведение корректировки Стратегии социально-экономического развития Панинского муниципального района Воронежской области  на период до 2035 года в соответствии с текущим состоянием района | | В рамках МП «Экономическое развитие и инновационная экономика» | | | | | Отдел по управлению муниципальному имуществу и экономическому развитию администрации Панинского муниципального района | |
|  | Корректировка Плана по реализации Стратегии социально-экономического развития Панинского муниципального района Воронежской области  на период до 2035 года | | | Ежегодно 2019-2035 год | | Проведение корректировки мероприятий и показателей Плана по реализации Стратегии социально-экономического развития Панинского муниципального района Воронежской области  на период до 2035 года в соответствии с текущим состоянием района | | В рамках МП «Экономическое развитие и инновационная экономика» | | | | | Отдел по управлению муниципальному имуществу и экономическому развитию администрации Панинского муниципального района | |
|  | Разработка долгосрочного прогноза социально-экономического развития Панинского муниципального района Воронежской области | | | 2024 год | | Проведение корректировки показателей долгосрочного прогноза социально-экономического развития Панинского муниципального района Воронежской области | | В рамках МП «Экономическое развитие и инновационная экономика», МП «Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Панинского муниципального района» | | | | | Отдел по управлению муниципальному имуществу и экономическому развитию администрации Панинского муниципального района | |
| **СЦ 1 Развитие человеческого потенциала и улучшение качества жизни населения Панинского муниципального района** | | | | | | | | | | | | | | |
| **СЦ 1.1. Стабилизация численности населения Панинского муниципального района** | | | | | | | | | | | | | | |
| *СЗ. 1.1.1* | **1.1.1.1.****Улучшение жилищных условий граждан, в том числе молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности** | | | 2019-2035 | | Количество человек улучшивших жилищные условия. | | В рамках ГП ВО "Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка», МП «Экономическое развитие и инновационная экономика»  Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий на период 2020-2035 годов» | | | МКУ Панинский «ИКЦ АПК», отдел по управлению муниципальному имуществу и экономическому развитию администрации Панинского муниципального района | | | |
| Предоставлены социальные выплаты на строительство и приобретение жилья гражданам, молодым семьям и молодым специалистам. | | | 3 квартал 2020 г. | |
| Предоставлены социальные выплаты на строительство и приобретение жилья гражданам, молодым семьям и молодым специалистам. | | | 3 квартал 2021 г. | |
| Предоставление социальных выплат на строительство и приобретение жилья гражданам, молодым семьям и молодым специалистам. | | | 2025-2030 г. | |
| Предоставление социальных выплат на строительство и приобретение жилья гражданам, молодым семьям и молодым специалистам. | | | 2031-2035 г. | |
| ***СЗ. 1.1.2*** | **1.1.2.1.****Строительство стадиона на территории Панинского муниципального района** | | | 2020-2022 г.г. | | Строительство стадиона на территории Панинского муниципального района, увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом. | | В рамках ГП ВО "Развитие физической культуры и спорта", МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Панинского муниципального района» | | | Отдел по капитальному строительству, газификации, ЖКХ, архитектуре и градостроительству администрации Панинского муниципального района | | | |
| 1.1.2.1..Подготовлены территории для строительства стадиона | | | 3 квартал 2020 | |
| 1.1.2.2. Завершено строительство стадиона | | | 4 квартал 2021 | |
| 1.1.2.3. Оснащен стадион оборудованием | | | 4 квартал 2021г | |
| 1.1.2.4. Устранение замечаний, выявленных в процессе осмотра объекта, подрядной организацией | | | 1 квартал 2023г. | |
| 1.1.2.5. Ввод стадиона в эксплуатацию | | | 2 квартал 2023г. | |
| **1.1.2.2. Строительство объекта «Лыжероллерная трасса в северной части р.п. Панино Панинского муниципального района Воронежской области»** | | | 2019-2022 | | Строительство Лыжероллерной трассы в северной части р.п. Панино Панинского муниципального района Воронежской области, увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом | | Государственная программа Воронежской области «Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка», МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Панинского муниципального района» | | | Отдел по капитальному строительству, газификации, ЖКХ, архитектуре и градостроительству администрации Панинского муниципального района, администрации городских и сельских поселений Панинского муниципального района | | | |
| 1.1.2.2.1. Разработана проектно-сметная документация | | | 3 кв. 2019 год | |
| 1.2.2.2.2 Начато строительство объекта «Лыжероллерная трасса в северной части р.п. Панино Панинского муниципального района Воронежской области» | | | 3 кв. 2021 год | |
| 1.2.2.3. Завершено строительство объекта «Лыжероллерная трасса в северной части р.п. Панино Панинского муниципального района Воронежской области» | | | 4 кв. 2021 год | |
| 1.1.2.4. Устранение замечаний, выявленных в процессе осмотра объекта, подрядной организацией | | | 3 квартал 2023г. | |
| 1.2.2.4. Ввод объекта в эксплуатацию | | | 3 квартал 2023 года | |
| **1.1.2.3. Организация проведения оздоровительно - физкультурных мероприятий** | | | 2019-2035 (ежеквартально) | | Проведены оздоровительно - физкультурные мероприятия, | | МП «Развитие физической культуры и спорта» | | | Отдел по образованию,  опеке, попечительству, спорту  и работе с молодежью администрации  Панинского муниципального района | | | |
| 1.1.2.3.1. Проведена спартакиада учащихся | | | 2019-2035 (ежеквартально) | |
| 1.1.2.3.2.. Проведены спортивные мероприятия населения района | | | 2019-2035 (ежеквартально) | |
| 1.1.2.3.3. Сдача норм Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | | | 2019-2035 (ежеквартально) | |
| **1.1.2.4. Проведение оздоровительной компании детей и молодежи** | | | 2019-2035 г.г.  (2-3 квартал) | | Проведены мероприятия по оздоровительной компании детей, молодежи | | МП «Развитие физической культуры и спорта» | | | Отдел по образованию,  опеке, попечительству, спорту  и работе с молодежью администрации  Панинского муниципального района | | | |
| 1.1.2.4.1 Организованы пришкольные лагеря пребывания | | | 2019-2035 г.г.  (2-3 квартал) | |
| 1.1.2.4.2 Организован палаточного оборонно - спортивный лагерь «Спартак» | | | 2019.г.  (2-3 квартал) | |
| 1.1.2.4.3 Организованы профильные спортивные лагеря | | | 2019-2035 г.г.  (2-3 квартал) | |
| **1.1.2.5.**  **Организация работы передвижного мобильного комплекса.** | | | 2019 -2035 г.г. (ежеквартально) | | Снижение заболеваемости в запущенных стадиях. | | Государственная программа РФ « Развитие здравоохранения Воронежской области» | | | Главный врач БУЗ ВО «Панинская РБ» | | | |
| **1.1.2.6. Организация в средствах массовой информации освещения вопросов профилактики правонарушений, безопасности дорожного движения и пропаганды здорового образа жизни** | | | 2019-2035 (ежеквартально) | | Размещение репортажей, информация в печатных СМИ | | Муниципальная программа Панинского муниципального района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на 2019-2024 г.г.» | | | Отдел по образованию,  опеке, попечительству, спорту  и работе с молодежью администрации  Панинского муниципального района | | | |
| **1.1.2.7 Мероприятие по предупреждению несчастных случаев на дорогах** | | | 2020-2035 | | Приобретение светоотражающих наклеек для предупреждения ДТП школьников. | | Муниципальная программа Панинского муниципального района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на 2019-2024 г.г.» | | | Отдел по образованию,  опеке, попечительству, спорту  и работе с молодежью администрации  Панинского муниципального района | | | |
| 1.1.2.7.1 Приобретены светоотражающие наклейки для школьников начальных классов | | | 2020-2035 (ежегодно) | |
| **1.1.2.8 Строительство фельдшерского акушерского пункта в п. Щербачёвка** | | | 2019 г. | | Повышение доступности и качества оказания медицинской помощи  Увеличение количества медицинского персонала на 1 единицу | | Государственная программа РФ « Развитие здравоохранения Воронежской области» | | | ДЗ ВО Заместитель главы администрации. Главный врач БУЗ ВО «Панинская РБ» | | | |
| 1.1.2.8.1. Завершено строительство ФАПа | | | 1 квартал 2019г. | |
| 1.1.2.8.2. Проведено оснащение ФАПа оборудованием | | | 1 квартал 2019г. | |
| 1.1.2.8.3. Ввод ФАПа в эксплуатацию | | | 1 квартал 2019г. | |
| **1.1.2.9 Строительство фельдшерского акушерского пункта в п. Первомайский** | | | 2021-2022 г. | | Повышение доступности и качества оказания медицинской помощи  Увеличение количества медицинского персонала на 1 единицу | | Государственная программа РФ « Развитие здравоохранения Воронежской области» | | | ДЗ ВО Заместитель главы администрации. Главный врач БУЗ ВО «Панинская РБ» | | | |
| 1.1.2.9.1. Завершено строительство ФАПа | | | 4 квартал 2021г. | |
| 1.1.2.9.2. Проведено оснащение ФАПа оборудованием | | | 1 квартал 2022г. | |
| 1.1.2.9.3. Ввод ФАПа в эксплуатацию | | | 1 квартал 2022г. | |
| **1.1.2.10 Строительство фельдшерского акушерского пункта в п. Верхняя Катуховка** | | | 2022 г. | | Повышение доступности и качества оказания медицинской помощи  Увеличение количества медицинского персонала на 1 единицу | | Государственная программа РФ « Развитие здравоохранения Воронежской области» | | | ДЗ ВО Заместитель главы администрации. Главный врач БУЗ ВО «Панинская РБ» | | | |
| 1.1.2.10.1. Завершено строительство ФАПа | | | 3 квартал 2022г. | |
| 1.1.2.10.2. Проведено оснащение ФАПа оборудованием | | | 3 квартал 2022г. | |
| 1.1.2.10.3. Ввод ФАПа в эксплуатацию | | | 3 квартал 2022г. | |
| **1.1.2.11. Строительство врачебной амбулатории в п. Перелешино** | | | 2022 г. | | Повышение доступности и качества оказания медицинской помощи | | Государственная программа РФ « Развитие здравоохранения Воронежской области» | | | ДЗ ВО Заместитель главы администрации. Главный врач БУЗ ВО «Панинская РБ» | | | |
| 1.1.2.11.1.Завершено строительство врачебной амбулатории в п. Перелешино | | | 2квартал 2022г. | |
| 1.1.2.11.2. Проведено оснащение врачебной амбулатории | | | 3 квартал 2022г. | |
| 1.1.2.11.3.Ввод врачебной амбулатории в эксплуатацию | | | 3 квартал 2022г. | |
| **1.1.2.12 Приобретение в поликлинику районной больницы флюорографический аппарат** | | | 2022 г.. | | Повышение доступности и качества оказания медицинской помощи. | | Государственная программа РФ « Развитие здравоохранения Воронежской области» | | | ДЗ ВО Главный врач БУЗ ВО «Панинская РБ» | | | |
| 1.1.2.12.1.Подготовка заявки на приобретение в департамент здравоохранения Воронежской области | | | 1 квартал 2021г. | |
| 1.1.2.12.2.Подготовка помещения к размещению флюорографического аппарата | | | 3 квартал 2021г. | |
| 1.1.2.12.3.Ввод в эксплуатацию флюорографический аппарат | | | 4 квартал 2021г. | |
|  | **1.1.2.13. Проведение массовых мероприятий по здоровому образу жизни среди населения Панинского муниципального района** | | | Ежеквартально 2020-2035 г.г. | | Проведение мероприятий по здоровому образу жизни | | Государственная программа РФ « Развитие здравоохранения Воронежской области» | | | ДЗ ВО Главный врач БУЗ ВО «Панинская РБ» | | | |
| **1.1.2.14. Проведение капитального ремонта поликлиники БУЗ ВО Панинской РБ** | | | 2020-2021г.г. | | Повышение доступности и качества оказания медицинской помощи | | Государственная программа РФ « Развитие здравоохранения Воронежской области» | | | ДЗ ВО Главный врач БУЗ ВО «Панинская РБ» | | | |
| 1.1.2.14.1**.** Разработана и утверждена проектно - сметная документация | | | 3 квартал 2020 г. | |
| 1.1.2.14.2.Проведен капитальный ремонт поликлиники БУЗ ВО Панинской РБ | | | 4 квартал 2021 г. | |
| **1.1.2.15. Проведение капитального ремонта корпуса стационара БУЗ ВО Панинской РБ** | | | 2022-2023г.г. | | Повышение доступности и качества оказания медицинской помощи | | Государственная программа РФ « Развитие здравоохранения Воронежской области» | | | ДЗ ВО Главный врач БУЗ ВО «Панинская РБ» | | | |
| 1.1.2.15.1**.** Разработана и утверждена проектно - сметная документация | | | 4 квартал 2022 г. | |
| 1.1.2.15.2**.** Проведена замена кровли крыши корпуса стационара БУЗ ВО Панинской РБ | | | 4 квартал 2024 г. | |
|  | | |  | |
| 1.1.2.15.3.Проведен капитальный ремонт корпуса стационар БУЗ ВО Панинской РБ | | | 1 квартал 2025 г. | |
|  | **1.1.2.16. Строительство амбулатории в р.п. Перелешинский** | | | 2025 г. | |
| **СЦ 1.2. Создание комфортной среды проживания** | | | | | | | | | | | | | | |
| СЗ. 1.2.1 | **1.2.1.1. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Панинского муниципального района** | | | 2019-2035 г.г. | | Проведение ремонта автомобильных дорог, увеличение доли протяженности автодорог улично-дорожной сети населенных пунктов с твердым покрытием, соответствующих нормативным требованиям, к 2035 году 45% | | В рамках ГП «Развитие транспортной системы», МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Панинского муниципального района» | | | Отдел по капитальному строительству, газификации, ЖКХ, архитектуре и градостроительству администрации Панинского муниципального района, администрации городских и сельских поселений Панинского муниципального района | | | |
| **1.2.1.1.1** Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Панинского муниципального района | | | 2019 год | | Доля протяженности автодорог улично-дорожной сети населенных пунктов с твердым покрытием, соответствующих нормативным требованиям, за 2019 год 26% | |
| 1.2.1.1.1.1 Подготовлена сметная документация | | | 1 кв.2019 г. | |
| 1.2.1.1.1.2 Выполнены ремонтные работы | | | 2-3 кв.2019 г. | |
| 1.2.1.1.1.3 Приняты выполненные работы | | | 4 кв. 2019 год | |
| **1.2.1.1.2**. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Панинского муниципального района | | | 2020 год | | Проведение ремонта автомобильных дорог, увеличение доли протяженности автодорог улично-дорожной сети населенных пунктов с твердым покрытием, соответствующих нормативным требованиям, за 2020 год 27% | |
| 1.2.1.1.2.1 Подготовлена сметная документация | | | 1 кв.2020 год | |
| 1.2.1.1.2.2 Выполнены ремонтные работы | | | 2-3 кв.2020 год | |
| 1.2.1.1.2.3 Приняты выполненные работы | | | 4 кв. 2020 год | |
| **1.2.1.1.3.** Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Панинского муниципального района | | | 2021 год | | Проведение ремонта автомобильных дорог, увеличение доли протяженности автодорог улично-дорожной сети населенных пунктов с твердым покрытием, соответствующих нормативным требованиям, за 2021 год 28% | |
| 1.2.1.1.3.1 Подготовлена сметная документация | | | 1 кв.2021 год | |
| 1.2.1.1.3.2 Выполнены ремонтные работы | | | 2-3 кв.2021 год | |
| 1.2.1.1.3.3 Приняты выполненные работы | | | 4 кв. 2021 год | |
| **1.2.1.1.4**. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Панинского муниципального района | | | 2022 год | | Проведение ремонта автомобильных дорог, увеличение доли протяженности автодорог улично-дорожной сети населенных пунктов с твердым покрытием, соответствующих нормативным требованиям, за 2022 год 28,5% | |
| 1.2.1.1.4.1 Подготовлена сметная документация | | | 1 кв.2022 год | |
| 1.2.1.1.4.2 Выполнены ремонтные работы | | | 2-3 кв.2022 год | |
| 1.2.1.1.4.3 Приняты выполненные работы | | | 4 кв. 2022 год | |
| **1.2.1.1.5**. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Панинского муниципального района | | | 2023 год. | | Проведение ремонта автомобильных дорог, увеличение доли протяженности автодорог улично-дорожной сети населенных пунктов с твердым покрытием, соответствующих нормативным требованиям, к 2024 году 29,1% | |
| 1.2.1.1.4.1 Подготовлена сметная документация | | | 1 кв.2023 год | |
| 1.2.1.1.4.2 Выполнены ремонтные работы | | | 2-3 кв.2023 год | |
| 1.2.1.1.4.3 Приняты выполненные работы | | | 4 кв. 2023 год | |
| **1.2.1.1.6**. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Панинского муниципального района | | | 2024 год | | Проведение ремонта автомобильных дорог, увеличение доли протяженности автодорог улично-дорожной сети населенных пунктов с твердым покрытием, соответствующих нормативным требованиям, к 2024 году 67,59% | |
| 1.2.1.1.6.1 Подготовлена сметная документация | | | 1 кв.2024 года | |
| 1.2.1.1.6.2 Выполнены ремонтные работы | | | 2-3 кв.2024 года | |
| 1.2.1.1.6.3 Приняты выполненные работы | | | 4 кв. 2024 года | |
| **1.2.1.1.7**. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Панинского муниципального района | | | 2025 год | | Проведение ремонта автомобильных дорог, увеличение доли протяженности автодорог улично-дорожной сети населенных пунктов с твердым покрытием, соответствующих нормативным требованиям, к 2025 году 68,69% | |
| 1.2.1.1.7.1 Подготовлена сметная документация | | | 1 кв.2025 года | |
| 1.2.1.1.7.2 Выполнены ремонтные работы | | | 2-3 кв.2025 года | |
| 1.2.1.1.7.3 Приняты выполненные работы | | | 4 кв. 2025 года | |
| **1.2.1.1.8**. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Панинского муниципального района | | | 2026 год | | Проведение ремонта автомобильных дорог, увеличение доли протяженности автодорог улично-дорожной сети населенных пунктов с твердым покрытием, соответствующих нормативным требованиям, к 2026 году 69,79% | |
| **1.2.1.1.9**. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Панинского муниципального района | | | 2027 год | | Проведение ремонта автомобильных дорог, увеличение доли протяженности автодорог улично-дорожной сети населенных пунктов с твердым покрытием, соответствующих нормативным требованиям, к 2027 году 71,19% | |
| **1.2.1.1.10**.Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Панинского муниципального района | | | 2028-2030 г.г. | | Проведение ремонта автомобильных дорог, увеличение доли протяженности автодорог улично-дорожной сети населенных пунктов с твердым покрытием, соответствующих нормативным требованиям, к 2030 году 73,09% | |
|  | **1.2.1.1.11**.Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Панинского муниципального района | | | 2031-2035 г.г. | | Проведение ремонта автомобильных дорог, увеличение доли протяженности автодорог улично-дорожной сети населенных пунктов с твердым покрытием, соответствующих нормативным требованиям, к 2035 году 76,01% | |  | | |  | | | |
|  | **1.2.1.1.12**. **Строительство автомобильной дороги по ул. Белозерского в с. Криуша Панинского муниципального района Воронежской области** | | | 2019-2022 год | | увеличение доли протяженности автодорог улично-дорожной сети населенных пунктов с твердым покрытием, соответствующих нормативным требованиям, за 2022 год 28,5% | | В рамках ГП «Развитие транспортной системы», МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Панинского муниципального района» | | | Отдел по капитальному строительству, газификации, ЖКХ, архитектуре и градостроительству администрации Панинского муниципального района, администрации городских и сельских поселений Панинского муниципального района | | | |
|  | 1.2.1.1.12.1 Разработана проектно-сметная документация на строительство автомобильной дороги по ул. Белозерского в с. Криуша Панинского муниципального района Воронежской области | | | 4 кв. 2019 год | |
|  | 1.2.1.1.12.2. Начато строительство автомобильной дороги по ул. Белозерского в с. Криуша Панинского муниципального района Воронежской области | | | 2 кв. 2022 год | |
|  | 1.2.1.1.12.3 Завершено строительство автомобильной дороги по ул. Белозерского в с. Криуша Панинского муниципального района Воронежской области | | | 3 кв. 2023 год | |
|  | 1.2.1.1.12.4.Ввод объекта к эксплуатации | | | 4 кв. 2023 год | |
| *СЗ. 1.2.2* | **1.2.2.1. Реконструкция водопроводных сетей и сооружений в р.п. Перелешинский (1 этап)** | | | 2019-2020 г.г. | | Проведена реконструкция водопроводных сетей и сооружений в р.п. Перелешинский, увеличение протяженности уличной водопроводной сети  к 2021 году до 31 км. | | В рамках ГП ВО «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Воронежской области», МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Панинского муниципального района» | | | Отдел по капитальному строительству, газификации, ЖКХ, архитектуре и градостроительству администрации Панинского муниципального района, администрация Перелешинского городского поселения  Панинского муниципального района Воронежской области | | | |
| 1.2.2.1.1 Разработана проектно-сметная документация | | | 1 кв.2019 год | |
| 1.2.2.1.2 Пройдена государственная экспертиза | | | 1 кв.2019 год | |
| 1.2.2.1.3 Проведена реконструкция водопроводных сетей и сооружений в р.п. Перелешинский | | | 4 кв. 2021 год | |
| 1.2.2.1.4 Приемка выполненных работ | | | 4 кв. 2021 год | |
| **1.2.2.2. Реконструкция водопроводных сетей и сооружений в р.п. Перелешинский (2 этап)** | | | 2022 год | | Проведена реконструкция водопроводных сетей и сооружений в р.п. Перелешинский, увеличение протяженности уличной водопроводной сети  к 2022 году до 32 км. | | В рамках ГП ВО «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Воронежской области», МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Панинского муниципального района» | | | Отдел по капитальному строительству, газификации, ЖКХ, архитектуре и градостроительству администрации Панинского муниципального района, администрация Перелешинского городского поселения  Панинского муниципального района Воронежской области | | | |
| 1.2.2.2.1 Строительство разводящих сетей водопровода р.п. Перелешинский | | | 2-4 кв. 2022 год | |
| 1.2.2.2.2 Приемка выполненных работ | | | 4 кв. 2022 год | |
| 1.2.2.2.3 Ввод объекта в эксплуатацию | | | 2 кв. 2023 год | |
| **1.2.2.3. Строительство системы водоснабжения в р.п. Панино Панинского городского поселения Панинского муниципального района Воронежской области** | | | 2019-2035 г.г. | | Проведено строительство системы водоснабжения в р.п. Панино Панинского городского поселения Панинского муниципального района Воронежской области, увеличение протяженности уличной водопроводной сети к 2035 году до 43,8 км. | | В рамках ГП ВО «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Воронежской области», МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Панинского муниципального района» | | | Отдел по капитальному строительству, газификации, ЖКХ, архитектуре и градостроительству администрации Панинского муниципального района, администрация Панинского городского поселения  Панинского муниципального района Воронежской области | | | |
| 1.2.2.3.1. Разработана проектно-сметная документация | | | 4 кв.2019 год -4 кв.2020 год | |  | |
| 1.2.2.3.2 Пройдена государственная экспертиза | | | 3 кв. 2021год | | Увеличение протяженности уличной водопроводной сети за 2021 год до 31 км | |
| 1.2.2.3.3 Начато строительство I этапа новго водозабора: 5 эксплуатационных скважин с насосными станциями. Блочно-модульная водоподготовительная установка с сетевыми насосами. Резервуары, станции второго подъема. Трансформаторная подстанция с дизель-генераторной установкой. | | | 1 квартал 2022 года | | Увеличение протяженности уличной водопроводной сети к 2022году до 32 км | |
| 1.2.2.3.4 Приемка выполненных работ I этапа строительства по объектам: 5 эксплуатационных скважин с насосными станциями. Блочно-модульная водоподготовительная установка с сетевыми насосами. Резервуары, станции второго подъема.Трансформаторная подстанция с дизель-генераторной установкой. | | | 4 кв.2022 год | |
| 1.2.2.3.5 Продолжение строительства I этапа нового водозабора: Водоводы по ул. Гребенникова-Колхозная, 9 Января-Первомайская и разводящие сети в микрорайоне вышеперечисленных улиц с врезками в действующие сети. Резервуары, станции второго подъема | | | 1 квартал 2023 г. | | Увеличение протяженности уличной водопроводной сети  к 2023году до 33,5км | |
| 1.2.2.3.6 Приемка части выполненных работ I этап строительства по объектам: Водоводы по ул. Гребенникова-Колхозная, 9 Января-Первомайская и разводящие сети в микрорайоне вышеперечисленных улиц с врезками в действующие сети. Резервуары, станция второго подъема | | | 4 кв.2023 год | |
| 1.2.2.3.7 Проведение пусконаладочных работ | | | 1 кв.2024 год | | Увеличение протяженности уличной водопроводной сети  к 2024 году до 35,1 км | |
| 1.2.2.3.8 Ввод в эксплуатацию I этапа строительства объекта | | | 1 кв.2024 год | |
| 1.2.2.3.9 Начало строительства II этапа. Водоотводы по ул. Колхозная, ул. Железнодорожная, ул. Пролетарская, ул. 9 Января и разводящие сети водопровода в микрорайоне, ограниченном вышеперечисленными улицами. | | | 1 кв. 2025 год | | Увеличение протяженности уличной водопроводной сети  к 2025 году до 36 км | |
| 1.2.2.3.10 Приемка выполненных работ II этапа строительства. Водоотводы по ул. Колхозная, ул. Железнодорожная, ул. Пролетарская, ул. 9 Января и разводящие сети водопровода в микрорайоне, ограниченном вышеперечисленными улицами. | | | 4 кв. 2025 год | |
| 1.2.2.3.11 III этап строительства. Водоотводы по ул. 9 Января- переход под железной дорогой «Графская-Анна»- ул. Железнодорожная- ул. Молодежная- переход по под железной дорогой «Графская-Анна». Разводящие сети по улицам Чапаева, Заводская, Свободы, Комарова, Октябрьская, Мира, Феоктистова, Мичурина, Горького, Пионерская | | | 2027 год | | Увеличение протяженности уличной водопроводной сети  к 2027 году до 38 км | |
| 1.2.2.3.12 IV этап строительства. Разводящие сети по улицам Докучаева, Никитина, Комсомольская, Ленина, Кирова, Большевистская, Молодежная, микрорайон «Северный». | | | 2028.год. | | Увеличение протяженности уличной водопроводной сети  к 2028году до 39 км | |  | | |  | | | |
| **1.2.2.4. Установка фонарей уличного освещения** | | | **2019-2035**  **(ежегодно)** | | Установка фонарей уличного освещения, увеличение доли протяженности освещенных улиц, проездов, набережных к общей протяженности улиц, проездов, набережных к 2035 году 100 % | | Государственная программа Воронежской области  «Энергоэффективность и развитие энергетики» | | | Отдел по капитальному строительству, газификации, ЖКХ, архитектуре и градостроительству администрации Панинского муниципального района, администрации городских и сельских поселений Панинского муниципального района | | | |
| **1.2.2.5. Исполнение энергосервисного контракта в Перелешинском городском поселении** | | | **2019-2023** | | Установка фонарей уличного освещения, установка фотореле, прокладка фонарной линии в Перелешинском городском поселении, увеличение доли протяженности освещенных улиц, проездов, набережных к общей протяженности улиц, проездов, набережных к 2024 году 100 % | | Внебюджетные источники – ООО «ЛЕП Сервис» | | | Отдел по капитальному строительству, газификации, ЖКХ, архитектуре и градостроительству администрации Панинского муниципального района, администрация Перелешинского городского поселения,  ООО «ЛЕП Сервис» | | | |
| **1.2.2.6. Заключение и исполнение энергосервисного контракта в Панинском городском поселении.** | | | **2019-2023** | | Установка фонарей уличного освещения, установка фотореле, прокладка фонарной линии в сельских поселениях, увеличение доли протяженности освещенных улиц, проездов, набережных к общей протяженности улиц, проездов, набережных к 2024 году 100 % | | Энергосервисный контракт | | | Отдел по капитальному строительству, газификации, ЖКХ, архитектуре и градостроительству администрации Панинского муниципального района,администрации Панинского городского, Красненского, Криушанского сельских поселений | | | |
|  | **1.2.2.7. Проведение совместных мероприятий с волонтерами по очистке от мусора береговой полосы водных объектов рыбохозяйственного значения в местах наиболее часто посещаемых отдыхающими.** | | | 2019-2035 (постоянно) | | Очистка от мусора береговой полосы водных объектов рыбохозяйственного значения в местах посещаемых отдыхающими | | В рамках МП «Муниципальное управление и гражданское общество» подпрограммы  «Охрана окружающей среды» | | | Главный специалист по охране окружающей среды | | | |
|  | **1.2.2.8. Реализация комплекса мер, направленных на повышение уровня защиты населения от чрезвычайных ситуаций** | | | 2019-2035 (постоянно) | | Высокий уровень защиты населения от чрезвычайных ситуаций | | Муниципальная программа Панинского муниципального района «Защита населения и территории Панинского муниципального района от чрезвычайных ситуаций» | | | Помощник по ГО и ЧС администрации Панинского муниципального района | | | |
|  | **1.2.2.9. Модернизация уличного освещения в Панинском городском поселении, Красненском и Криушанском сельком поселении** | | | 2019-2020г.г. | | Увеличение доли протяженности освещенных улиц, проездов, набережных к общей протяженности улиц, проездов, набережных к 2035 году 100 % | | Государственная программа Воронежской области  «Энергоэффективность и развитие энергетики», МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Панинского муниципального района» | | | Отдел по капитальному строительству, газификации, ЖКХ, архитектуре и градостроительству администрации Панинского муниципального района, администрации городских и сельских поселений Панинского муниципального района | | | |
|  | 1.2.2.9.1. Разработана проектно-сметная документация | | | 1 квартал 2019 года | |
|  | 1.2.2.9.2. Выполнены строительно-монтажные работы по модернизации уличного освещения в Красненском поселении | | | 2-3 квартал 2019 года | |
|  | 1.2.2.9.3. Выполнены строительно-монтажные работы по модернизации уличного освещения в Панинском поселении | | | 4 квартал 2019 года | |
|  | 1.2.2.9.4. Выполнены строительно-монтажные работы по модернизации уличного освещения в Криушанском поселении | | | 4 квартал 2020 года | |
|  | **1.2.2.10 Модернизация уличного освещения в Краснолиманском, Дмитриевском, Октябрьском, Ивановском, Прогрессовском, Михайловском, Росташевском сельских поселениях** | | | 2021-2028 г.г. | | Увеличение доли протяженности освещенных улиц, проездов, набережных к общей протяженности улиц, проездов, набережных к 2035 году 100 % | | Государственная программа Воронежской области  «Энергоэффективность и развитие энергетики», МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Панинского муниципального района» | | | Отдел по капитальному строительству, газификации, ЖКХ, архитектуре и градостроительству администрации Панинского муниципального района, администрации городских и сельских поселений Панинского муниципального района | | | |
|  | 1.2.2.10.1 Разработка проектно-сметной документации на модернизацию уличного освещения Краснолиманским, Дмитриевским, Октябрьским, Ивановским, Прогрессовским, Михайловским, Росташевским сельскими поселениями | | | 2021-2028 г.г. | |
|  | 1.2.2.10.2. Выполнены строительно-монтажные работы по модернизации уличного освещения в Краснолиманском, Октябрьском сельских поселениях | | | 3 кв. 2022 год | |
|  | 1.2.2.10.3. Выполнены строительно-монтажные работы по модернизации уличного освещения в Прогрессовком сельском поселении | | | 4 кв. 2023 год | |
|  | 1.2.2.10.4. Выполнены строительно-монтажные работы по модернизации уличного освещения в Дмитриевком сельском поселении | | | 4 кв. 2024 год | |
|  | 1.2.2.10.5. Выполнены строительно-монтажные работы по модернизации уличного освещения в Ивановском сельском поселении | | | 2026 год. | |
|  | 1.2.2.10.6. Выполнены строительно-монтажные работы по модернизации уличного освещения в Росташевском сельском поселении | | | 2027 год | |
|  | 1.2.2.10.7. Выполнены строительно-монтажные работы по модернизации уличного освещения в Михайловском сельском поселении | | | 2028 год | |
|  | **1.2.2.11 Перебуривание водозаборной скважины и установка водонапорной башни в с. Криуша, ул. Комсомольская, 64 Панинского муниципального района Воронежской области** | | | 2022 год | | Увеличение протяженности уличной водопроводной сети  к 2022 году до 32 км | | ГП Воронежской области "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Воронежской области"  МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Панинского муниципального района | | | Отдел по капитальному строительству, газификации, ЖКХ, архитектуре и градостроительству администрации Панинского муниципального района | | | |
|  | 1.2.2.11.1 Начаты строительно-монтажные работы по объекту | | | 2 кв. 2022 г. | |
|  | 1.2.2.11.2 Выполнены строительно-монтажные работы по объекту | | | 4 кв. 2022 г. | |
|  | 1.2.2.11.3 Приемка выполненных работ | | | 4 кв. 2022 г. | |
|  | **1.2.2.12 Перебуривание эксплуатационной скважины № 47/1П расположенной по ул. Проспект Революции с.п. Ивановка Панинского района Воронежской области** | | | 2022 год | | Увеличение протяженности уличной водопроводной сети  к 2022 году до 32 км | | Отдел по капитальному строительству, газификации, ЖКХ, архитектуре и градостроительству администрации Панинского муниципального района | | | |
|  | 1.2.2.12.1 Начаты строительно-монтажные работы по объекту | | | 4 кв. 2022 г. | |
|  | 1.2.2.11.2 Выполнены строительно-монтажные работы по объекту | | | 4 кв. 2022 г. | |
|  | 1.2.2.11.3 Приемка выполненных работ | | | 4 кв. 2022 г. | |
|  | **1.2.2.13 Перебуривание водозаборной скважины и замена водонапорной башни по ул. Лесная, 10А в п. Михайловский Панинского муниципального района Воронежской области** | | | 2023 год | | Увеличение протяженности уличной водопроводной сети  к 2023 году до 33,5 км | | ГП Воронежской области "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Воронежской области"  МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Панинского муниципального района | | | Отдел по капитальному строительству, газификации, ЖКХ, архитектуре и градостроительству администрации Панинского муниципального района | | | |
|  | 1.2.2.13.1 Начаты строительно-монтажные работы по объекту | | | 3 кв. 2023 год | |
|  | 1.2.2.13.2 Выполнены строительно-монтажные работы по объекту | | | 4 кв. 2023 год | |
|  | 1.2.2.13.3 Приемка выполненных работ | | | 4 кв. 2023 год | |
|  | **1.2.2.14 Замена водонапорной башни п. Перелешино Панинского муниципального района Воронежской области** | | | 2024 год | | Увеличение протяженности уличной водопроводной сети  к 2024 году до 35,1 км | | ГП Воронежской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Воронежской области»  МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Панинского муниципального района | | | Отдел по капитальному строительству, газификации, ЖКХ, архитектуре и градостроительству администрации Панинского муниципального района | | | |
|  | 1.2.2.14.1 Начаты строительно-монтажные работы по объекту | | | 4 кв. 2024 год | |
|  | 1.2.2.14.2 Выполнены строительно-монтажные работы по объекту | | | 4 кв. 2024 год | |
|  | 1.2.2.14.3 Приемка выполненных работ | | | 4 кв. 2024 год | |
|  | 1.2.2.15 Замена водонапорной башни по ул.50 лет Октября, д.185А в п. Октябрьский Октябрьского сельского поселения Панинского муниципального района Воронежской области | | | 2025 год | | Увеличение протяженности уличной водопроводной сети  к 2025 году до 36 км | |
|  | 1.2.2.15.1 Начаты строительно-монтажные работы по объекту | | | 2 кв. 2025 год | |
|  | 1.2.2.15.2 Выполнены строительно-монтажные работы по объекту | | | 3 кв. 2025 год | |
|  | 1.2.2.15.3 Приемка выполненных работ | | | 4 кв. 2025 год | |
|  | 1.2.2.16 Перебуривание водозаборной скважины и замена водонапорной башни в с. Александровка Панинского муниципального района Воронежской области | | | 2025 год | |
|  | 1.2.2.16.1 Начаты строительно-монтажные работы по объекту | | | 2 кв. 2025 год | |  | | |
|  | 1.2.2.16.2 Выполнены строительно-монтажные работы по объекту | | | 3 кв. 2025 год | |
|  | 1.2.2.16.3 Приемка выполненных работ | | | 4 кв. 2025 год | |
|  | 1.2.2.17 Модернизация котельной по адресу: Воронежская область, Панинский район, п. Перелешино, ул. 50 лет Октября, 9е (включая ПИР) | | | 2026 год | | Улучшение качества предоставляемого теплоснабжения | | ГП Воронежской области " Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Воронежской области "  МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Панинского муниципального района» | | | Отдел по капитальному строительству, газификации, ЖКХ, архитектуре и градостроительству администрации Панинского муниципального района | | | |
|  | 1.2.2.18 Модернизация котельной по адресу: Воронежская область, Панинский район, р.п.Панино, ул.Советская, 9к (включая ПИР) | | | 2027 год | |
|  | 1.2.2.19 Строительство очистных сооружений и канализационных сетей в п. Перелешино Панинского муниципального района Воронежской области (включая ПИР) | | | 2027-2029 годы | | Обеспечение жителей  п. Перелешино качественными услугами по водоотведению | | ГП Воронежской области "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Воронежской области"  МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Панинского муниципального района» | | | Отдел по капитальному строительству, газификации, ЖКХ, архитектуре и градостроительству администрации Панинского муниципального района | | | |
|  | 1.2.2.19.1 Проектирование объекта «Строительство очистных сооружений и канализационных сетей в п. Перелешино Панинского муниципального района Воронежской области» | | | 2027 год | |
|  | 1.2.2.19.2 Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Строительство очистных сооружений и канализационных сетей в п. Перелешино Панинского муниципального района Воронежской области» | | | 2028-2029 годы | |
|  | 1.2.2.20 Реконструкция очистных сооружений и канализационных сетей в р.п. Перелешинский Панинского муниципального района Воронежской области (включая ПИР) | | | 2028-2030 годы | | Обеспечение жителей  р.п. Перелешинский качественными услугами по водоотведению | |
|  | 1.2.2.21 Реконструкция канализационной насосной станции в р.п. Перелешинский и п. Перелешино Панинского муниципального района Воронежской области | | | 2031-2032 годы | | Обеспечение жителей  р.п. Перелешинский и  п. Перелешино качественными услугами по водоотведению | |
|  | 1.2.2.22 Перебуривание артезианских скважин на водозаборе в п. Перелешино Красненского сельского поселения Панинского муниципального района Воронежской области | | | 2027 год | | Увеличение протяженности уличной водопроводной сети  к 2027 году до 38 км | |
|  | 1.2.2.23 Строительство биологических очистных сооружений и строительство канализационных сетей в р.п. Панино Панинского муниципального района Воронежской области | | | 2030-2033 годы | | Обеспечение жителей  р.п. Панино качественными услугами по водоотведению | |
|  | 1.2.2.24 Перебуривание водозаборной скважины и замена водонапорной башни в п. Михайловский, с. Красный Лиман, п. Тойда 1-я, п. Кировское, с. Михайловка 1-я, п. Алое Поле Панинского муниципального района Воронежской области | | | 2030-2035 годы | | Увеличение протяженности уличной водопроводной сети  к 2035 году до 43,8 км | |
|  | 1.2.2.25 Реконструкция водопроводных сетей в п. Первомайского отделения конезавода № 11, с. Красный Лиман, п. Михайловский, п. Мичуринский, п. Тойда 1-я, с. Михайловка 1-я, п. Алое Поле, с. Чернавка, с. Александровка, с. Криуша Панинского муниципального района Воронежской области | | | 2029-2035 годы | | Увеличение протяженности уличной водопроводной сети  к 2035 году до 43,8 км | |
| *СЗ. 1.2.3.* | **1.2.3.1. Строительство индивидуальных жилых домов** | | | 2019-2035 (постоянно) | | Построены индивидуальные жилые дома, увеличена общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя муниципального образования к 2035 году 40 кв.м. | | Собственные средства граждан | | | Отдел по капитальному строительству, газификации, ЖКХ, архитектуре и градостроительству администрации Панинского муниципального района | | | |
| **1.2.3.2. Реконструкция индивидуальных жилых домов** | | | 2019-2035 (постоянно) | | Реконструированы индивидуальные жилые дома Увеличена общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя муниципального образования к 2035 году 40 кв.м. | | Собственные средства граждан | | |
| **1.2.3.3. Улучшение жилищных условий молодых семей.** | | | 2019-2035 (ежегодно) | | Увеличение общей площади жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя муниципального образования | | В рамках ГП ВО "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коомунальными услугами граждан Россиийской Федерации", МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Панинского муниципального района» | | |
|  | 1.2.3.3.1.Обеспечение жильем молодых семей. | | | 2019-2035 (ежегодно) | |
| **СЦ 1.3. Формирование культурно-образовательной среды, отвечающей современным требованиям** | | | | | | | | | | | | | | |
| *СЗ. 1.3.1* | **1.3.1.1.** **Реконструкция спорт зала в МКОУ Тойдинская СОШ** | | 2019г. | | | Проведение реконструкции спортзала для обеспечения качественного физкультурного обучения, увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | | | В рамках ГП «Развитие физической культуры и спорта», МП «Развитие физической культуры и спорта» | | | Отдел по образованию,  опеке, попечительству, спорту  и работе с молодежью администрации  Панинского муниципального района | | |
| 1.3.1.1 .1. Проведен аукцион | | 2 кв.2019 | | |
| 1.3.1.1.2. Подготовлены помещения для ремонта | | 3 кв.2019 | | |
| 1.3.1.1.3. Проведены строительно-монтажных работы | | 3 кв.2019 | | |
| 1.3.1.1.4. Ввод объекта в эксплуатацию | | 3 кв. 2019 г. | | |
| **1.3.1.2**.**Реконструкция спортивного зала в МКОУ Чернавская СОШ** | | 2021 г. | | | Строительство спортивного зала для обеспечения качественного физкультурного обучения, увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | | |
| 1.3.1.2.1 Проведен аукцион | | 2 кв.2021 г. | | |
| 1.3.1.2.2 Подготовлено место для размещения площадки | | 2-3 кв.2021 г. | | |
| 1.3.1.2.3 Проведены строительно-монтажных работы | | 2-4 кв.2021 г. | | |
| 1.3.1.2.4 Ввод объекта в эксплуатацию | | 4 кв.2021 г. | | |
| **1.3.1.3 Закупка компьютерного оборудования для образовательных учреждений** | | 2019-2035гг. (ежегодно) | | | Приобретение компьютерного оборудования для образовательных учреждений, Увеличение доли муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций | | | В рамках ГП «Развитие образования»,  МП «Развитие образования» | | | Отдел по образованию,  опеке, попечительству, спорту  и работе с молодежью администрации  Панинского муниципального района | | |
| **1.3.1.4 Организация научно-методической и информационной работы с муниципальными образовательными учреждениями** | | 2019-2035 гг.  ежегодно | | | Проведение методической и информационной работы, увеличение доли муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций | | |
| 1.3.1.4.1 Проведены районные семинары, публичные презентации учителей-предметников общеобразовательных организаций района | | 2019-2035 г.г. (ежеквартально) | | |
| 1.3.1.4.2 Оснащено системой видеонаблюдения общеобразовательных организаций для проведения мониторинга индивидуальных учебных достижений учащихся | | 3 кв. 2019 г. | | |
| 1.3.1.4.3 Организованы и проведены конкурсы и олимпиады школьников различного уровня. | | 4 кв. 2019г.,  2020 -2035 г.г. (ежегодно) | | |
| 1.3.1.4.4 Организован и проведен муниципальный этап всероссийского конкурса «Учитель года» | | 4 кв. 2019г.,  2020 -2035 г.г. (ежегодно) | | |
| 1.3.1.4.5 Обеспечены общеобразовательные организации учебными пособиями в соответствии с требованиями ФГОС. | | 2022-2035  (ежегодно) | | |
| 1.3.1.4.6 Организованы курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки руководящих и педагогических работников общеобразовательных организаций Панинского муниципального района. | | 2022-2035  (ежегодно) | | |
| **1.3.1.5. Капитальный ремонт структурного подразделения детский сад при**  **МКОУ Лимановская СОШ** | | 2024 | | | Проведен капитальный ремонт структурного подразделения детский сад при МКОУ Лимановской СОШ, соответствие современным требованиям | | | В рамках ГП ВО "Развитие образования", МП «Развитие образования» | | | Отдел по образованию,  опеке, попечительству, спорту  и работе с молодежью администрации  Панинского муниципального района | | |
| **1.3.1.5.**1 Проведен аукцион | | 2 квартал 2024 г. | | |
| **1.3.1.5.**2 Подготовлены помещения для ремонта | | 3квартал 2024г. | | |
| **1.3.1.5.**3.Выполнены строительно-монтажные работы | | 3квартал 2024г | | |
| **1.3.1.5.4** Подготовлены документы для ввода объекта в эксплуатацию | | 4квартал 2024г | | |
| **1.3.1.5.5** Ввод объекта в эксплуатацию | | 4квартал 2024г | | |
| **1.3.1.6** **Ремонт многофункциональной спортивной площадки в МБОУ Панинская СОШ** | | 2022 г. | | | Проведен ремонт многофункциональной спортивной площадки в МБОУ Панинская СОШ, увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | | | В рамках ГП «Развитие физической культуры и спорта», МП «Развитие физической культуры и спорта» | | | Отдел по образованию,  опеке, попечительству, спорту  и работе с молодежью администрации  Панинского муниципального района | | |
| 1.3.1.6 .1. Проведен аукцион | | 2 квартал, 2022 г. | | |
| 1.3.1.6.2 Проведены ремонтные работы | | 3 квартал 2022 г. | | |
| **1.3.1.7** **Ремонт многофункциональной спортивной площадки в МКОУ Перелешинская СОШ** | | 2025 г. | | | Проведен ремонт многофункциональной спортивной площадки в МКОУ Перелешинская СОШ, увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | | | В рамках ГП «Развитие физической культуры и спорта», МП «Развитие физической культуры и спорта» | | | Отдел по образованию,  опеке, попечительству, спорту  и работе с молодежью администрации  Панинского муниципального района | | |
| 1.3.1.7 .1. Проведен аукцион | | 2 квартал, 2025 г. | | |
| 1.3.1.7.2 Проведены ремонтные работы | | 3 квартал 2025 г. | | |
| **1.3.1.8** **Ремонт многофункциональной спортивной площадки в МКОУ Петровская СОШ** | | 2026 г. | | | Проведен ремонт многофункциональной спортивной площадки в МКОУ Петровская СОШ, увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | | | В рамках ГП «Развитие физической культуры и спорта», МП «Развитие физической культуры и спорта» | | | Отдел по образованию,  опеке, попечительству, спорту  и работе с молодежью администрации  Панинского муниципального района | | |
| 1.3.1.8.1. Проведен аукцион | | 2 квартал, 2026 г. | | |
| 1.3.1.8.2 Проведены ремонтные работы | | 3 квартал 2026 г. | | |
| **1.3.1.9** **Реконструкция спортивного зала в МКОУ Криушанская СОШ** | | 2022 г. | | | Проведена реконструкция спортивного зала в МКОУ Криушанская СОШ, увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | | | В рамках ГП «Развитие физической культуры и спорта», МП «Развитие физической культуры и спорта» | | | Отдел по образованию,  опеке, попечительству, спорту  и работе с молодежью администрации  Панинского муниципального района | | |
| 1.3.1.9.1Проведен аукцион | | 2 квартал, 2022 г. | | |
| 1.3.1.9.2 Подготовлено помещение для реконструкции | | 2 квартал 2022 г. | | |
| 1.3.1.9.3 Проведены строительно-монтажные работы | | 4 квартал 2022 г. | | |
| 1.3.1.9.4 Ввод объекта в эксплуатацию | | 4 квартал 2022 г. | | |
| **1.3.1.10** **Реконструкция спортивного зала в МКОУ 1-Михайловская СОШ** | | 2022 г. | | | Проведена реконструкция спортивного зала в МКОУ 1-Михайловская СОШ, увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | | | В рамках ГП «Развитие физической культуры и спорта», МП «Развитие физической культуры и спорта» | | | Отдел по образованию,  опеке, попечительству, спорту  и работе с молодежью администрации  Панинского муниципального района | | |
| 1.3.1.10.1. Проведен аукциона | | 2 квартал, 2022 г. | | |
| 1.3.1.10.2. Подготовлено помещение для реконструкции | | 3 квартал 2022 г. | | |
| 1.3.1.10.3 Проведены строительно-монтажные работы | | 4 квартал 2022 г. | | |
| 1.3.1.10.4 Ввод объекта в эксплуатацию | | 4 квартал 2022 г. | | |
| **1.3.1.11** **Строительство спортивной площадки в МКОУ Краснолимановской СОШ** | | 2026 г. | | | Проведено строительство спортивной площадки в МКОУ Краснолимановской СОШ, увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | | | В рамках ГП «Развитие физической культуры и спорта», МП «Развитие физической культуры и спорта» | | | Отдел по образованию,  опеке, попечительству, спорту  и работе с молодежью администрации  Панинского муниципального района | | |
| 1.3.1.11.1 Проведен аукциона | | 2026 г. | | |
| 1.3.1.11.2 Подготовлено место для размещения площадки | | 2026 г. | | |
| 1.3.1.11.3 Проведены строительно-монтажные работы | | 2026 г. | | |
| 1.3.1.11.4 Ввод объекта в эксплуатацию | | 2026 г. | | |
|  | **1.3.1.12 Капитальный ремонт МБОУ Панинская СОШ** | | 2025-2026 г. г. | | | Проведена капитальный ремонт МБОУ Панинская СОШ, увеличение доли муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций , | | | В рамках ГП«Развитие образования»,  МП «Развитие образования» | | | Отдел по образованию,  опеке, попечительству, спорту  и работе с молодежью администрации  Панинского муниципального района | | |
| 1.3.1.12.1Проведен аукцион | | 2 квартал, 2025 г. | | |
| 1.3.1.12.2 Подготовлено помещение для реконструкции | | 2 квартал 2025 г. | | |
| 1.3.1.12.3 Проведены строительно-монтажные работы | | 3-4 квартал 2025 г. | | |
| 1.3.1.12.4 Ввод объекта в эксплуатацию | | 1 квартал 2026 г. | | |
| **1.3.1.13. Проведение текущего ремонта в образовательных учреждений** | | 2019 год -2035 год (ежегодно) | | | Увеличение доли муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций. | | | В рамках ГП «Развитие образования»,  МП «Развитие образования» | | | Отдел по образованию,  опеке, попечительству, спорту  и работе с молодежью администрации  Панинского муниципального района | | |
|  | **1.3.1.14 Проведение ремонтных работ крыши в зданиях МКОУ Михайловская СОШ, МКОУ Чернавская СОШ, МБУ ДО «ДЮЦ»** | | 3-4кв.2021 г. | | |
| **1.3.1.15 Проведение ремонтных работ крыши в здании МКОУ Мировская СОШ** | | 3 квартал 2022 | | |
| **1.3.1.16 Ремонтные работы в пищеблоке и спортивном зале МБОУ Октябрьская ООШ** | | 3-4кв.2021 г. | | |
| **1.3.1.17 Ремонтные работы по ремонту пищеблока и крыши в МКОУ Тойдинская СОШ** | | 3-4 кв.2021 г. | | |
| **1.3.1.18 Реконструкция здания МКОУ Тойдинская СОШ под группу дошкольного образования** | | 3-4кв.2021 г. | | |
|  | **1.3.1.19 Приобретение оргтехники для создания новых мест в дополнительном образовании при МБУ ДО «ДЮЦ»** | | 3-4кв.2021 г. | | |
| **1.3.1.20 Ремонтные работы внутренних помещений и фасада здания МБУ ДО «ДЮЦ»** | | 2021-2023 г. | | |
| 1.3.1.20.1. Проведены ремонтные работы внутренних помещений и фасада здания МБУ ДО «ДЮЦ» | | 4кв.2021 г. | | |
| 1.3.1.20.2 Проведены ремонтные работы внутренних помещений и фасада здания МБУ ДО «ДЮЦ» | | 4кв.2022 г | | |
| 1.3.1.20.3. Проведены ремонтные работы внутренних помещений и фасада здания МБУ ДО «ДЮЦ» | | 4кв.2023 г | | |
|  | **1.3.1.21 Проведен капитальный ремонт внутренних помещений и фасада здания МКОУ Петровская СОШ, Перелешинская СОШ** | | 4 кв.2023 | | |
|  | **1.3.1.22 Благоустройство пришкольных территорий** | | 2023-2027 | | |
|  | **1.3.1.23 Капитальный ремонт МКОУ Лимановская СОШ** | | 2025 | | | Проведен капитальный ремонт структурного подразделения детский сад при МКОУ Лимановской СОШ, соответствие современным требованиям | | | В рамках ГП «Развитие образования»,  МП «Развитие образования» | | | Отдел по образованию,  опеке, попечительству, спорту  и работе с молодежью администрации  Панинского муниципального района | | |
|  | 1.3.1.23.1 Проведен аукцион | | 1 квартал 2025 г. | | |
|  | 1.3.1.23.2 Подготовлены помещения для ремонта | | 2квартал 2025г. | | |
|  | 1.3.1.23.3.Выполнены строительно-монтажные работы | | 3квартал 2025г | | |
|  | 1.3.1.23.4 Подготовлены документы для ввода объекта в эксплуатацию | | 4квартал 2025г | | |
|  | 1.3.1.23.5 Ввод объекта в эксплуатацию | | 4квартал 2025г | | |
| *СЗ. 1.3.2.* | **1.3.2.1. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий** | | Ежеквартально 2019-. 2035г.г. | | | Проведение культурно-массовых мероприятий, увеличение расходов консолидированного бюджета муниципального района на культуру в расчете на одного жителя, увеличение количества культурно-досуговых мероприятий. | | | В рамках ГП «Развитие культуры и туризма», МП «Развитие культуры и туризма» | | | Отдел культуры и архивного дела администрации Панинского муниципального района Воронежской области | | |
| **1.3.2.2.Ремонт филиала МБУК «Межпоселенческое бюджетное учреждение культуры и досуга» Перелешинский СДК** | | 2019 год | | | Проведение ремонта филиала МБУК «Межпоселенческое бюджетное учреждение культуры и досуга» Перелешинский СДК | | |
| 1.3.2.2.1. Проведены внутренние работы. | | 1 кв.2019 | | |
| 1.3.2.2.2. Усилен фундамент, проведен ремонт входных групп. | | 2 кв.2019 | | |
| 1.3.2.2.3. Установлено устройство систем молниезащиты, Проведено благоустройство прилегающей территории | | 3 кв.2019 | | |
| **1.3.2.3. Подключение к сети «Интернет» сельских филиалов районной библиотеки.** | | 2019-2021г.г. | | | Обеспечение доступа жителям сельских поселений района к интернет–ресурсам. | | |
| 1.3.2.3.1. Подключены филиалы сельских филиалов районной библиотеки к сети «Интернет» . | | 4 квартал 2019 | | |
| 1.3.2.3.2. Подключены филиалы сельских филиалов районной библиотеки к сети «Интернет» . | | 3 кв 2020г. | | |
| 1.3.2.3.3. Подключены филиалы сельских филиалов районной библиотеки к сети «Интернет» . | | 3 кв 2021г. | | |
| **1.3.2.4. Капитальный ремонт СДК** | | 2020-2035 | | | Проведение капитального ремонта с целью приведения зданий учреждений в соответствие с требованиями СанПина, для оказания населению качественных услуг в сфере культуры | | |
| 1.3.2.4.1. Проведен капитальный ремонт МКУК Петровского СДК | | 2021г. | | |
| 1.3.2.4.1.1. Проведен ремонт крыши, фасада, коммуникаций | | 4 кв. 2021 | | |
| 1.3.2.4.1.2 Проведены внутренние ремонтные работы, приобретено оборудование | | 3 кв. 2021 | | |
| 1.3.2.4.1.3 Установлена пожарная сигнализация, установлено оборудование | | 4 кв. 2021 | | |
| 1.3.2.4.2. Проведение капитального ремонта СДК района | | 2026 -2030г.г. | | |
| 1.3.2.4.3 Проведение капитального ремонта РДК района | | 2027-2035г.г. | | |
| **1.3.2.5. Укрепление материально –технической базы, системами связи, информационными услугами учреждение культуры и досуга:** | | 2019-2035г.г. | | | Повышение уровня оказываемых услуг учреждениями культуры в соответствии с современными требованиями, увеличение расходов консолидированного бюджета муниципального района на культуру в расчете на одного жителя, увеличение количества культурно-досуговых мероприятий | | |
| 1.3.2.5.1 Приобретены основные средства | | Ежеквартально 2019 год | | |
| 1.3.2.5.2 Приобретены основные средства средства | | Ежеквартально 2020г. | | |
| 1.3.2.5.3 Приобретен мобильный трансформирующийся комплекс «Автоклуб» | | 3 квартал 2020 года | | |
| 1.3.2.5.4 Приобретение основных средств | | 2021-2035 г. | | |
| **1.3.2.6. Комплектование книжных фондов библиотек** | | 2019-2035 г.г.(ежегодно) | | | Повышение посещаемости библиотек. Удовлетворение информационных потребностей пользователей библиотек. | | |
| **1.3.2.7.** **Разработка и внедрение программ по обслуживанию инвалидов учреждений культуры** | | 2019-2035 г.г. | | | Обеспечение доступности посещения людям с ограниченными возможностями, к культурным мероприятиям района. | | |
| 1.3.2.7.1 Установлено оборудование и адаптировано здание КДЦ «Восток».  для людей с ограниченными возможностями. | | .4 квартал 2020 год | | |
| 1.3.2.7.2 Внедрение программ по обслуживанию инвалидов ДК района | | 4 квартал 2020год | | |
|  | 1.3.2.7.3 Внедрение программ по обслуживанию инвалидов ДК района | | 2026-2030.г. | | |
|  | 1.3.2.7.4 Внедрение программ по обслуживанию инвалидов ДК района | | 2031-2035г.г. | | |
|  | **1.3.2.8. Проведение текущего ремонта культурно-досуговых учреждений** | | 2019-2035 год (ежегодно) | | | Повышение уровня оказываемых услуг учреждениями культуры в соответствии с современными требованиями, увеличение расходов консолидированного бюджета муниципального района на культуру в расчете на одного жителя. | | |
|  | **1.3.2.9.** Строительство туристической базы отдыха около прудов района | | 2026 год | | | Формирование туристической деятельности на территории района | | | В рамках ГП «Развитие культуры и туризма», МП «Развитие культуры и туризма» | | | Отдел культуры и архивного дела администрации Панинского муниципального района Воронежской области | | |
| **СЦ 2 Обеспечение устойчивого экономического развития и занятости населения Панинского муниципального района на основе диверсификации производства и развития предпринимательской инициативы** | | | | | | | | | | | | | | |
| **СЦ 2.1. Диверсификация экономики МО с ориентацией на ускоренное развитие животноводства** | | | | | | | | | | | | | | |
| *СЗ. 2.1.1., СЗ 2.4.1.* | **2.1.1.1. Содействие реализации инвестиционного проекта КФХ «Джндоян Г.М.» по увеличению дойного и мясного стада крупного рогатого скота молочного направления о до 200 голов к 2035году** | | | 2019-2020 | Увеличение дойного и мясного стада крупного рогатого скота молочного направления, увеличение количества рабочих мест к 2035 году в 2,5 раза к 2016 году. | | | Гранты, субсидии областного бюджета, внебюджетные источники | | | МКУ Панинский «ИКЦ АПК», отдел по управлению муниципальному имуществу и экономическому развитию администрации Панинского муниципального района, инвестор. | | | |
| 2.1.1.1.1 Проведена реконструкция фермы | | | 3 кв.2019г. |
| 2.1.1.1.2. Приобретено дойное стадо крупного рогатого скота | | | 4 кв. 2019г. |
| 2.1.1.1.3. Увеличено дойное стадо крупного рогатого скота, производство молока, проведена реконструкция фермы | | | 1-2 кв2020 г. |
| **2.1.1.2. Содействие реализации ивестиционного проекта ООО «Возрождение-1» по увеличению поголовья скота мясного направления** | | | 2020-2021г.г. | Увеличение поголовья скота мясного направления до 3000 голов к 2035 году, увеличение количества рабочих мест | | | Гранты, субсидии областного бюджета, внебюджетные источники | | | МКУ Панинский «ИКЦ АПК», отдел по управлению муниципальному имуществу и экономическому развитию администрации Панинского муниципального района, инвестор. | | | |
| 2.1.1.2.1.Проведена реконструкция ферм, увеличено поголовья скота | | | 2- 4 квартал 2020г | Рост объема производства мяса скота и птицы к 2016году  120%, увеличение количества рабочих мест | | |
| 2.1.1.2.2.Увеличение поголовья скота | | | 2- 4 квартал 2021г |
| *СЗ. 2.1.1., СЗ 2.4.1.* | **2.1.1.3. Содействие реализации ивестиционного проекта ЗАО СХП «Рикон» по увеличению поголовья скота породы Абердин – Ангусская»** | | | 2020-2021г.г. | Увеличение поголовья скота породы Абердин – Ангусская», увеличение количества рабочих мест | | | Формирование земельных участков, гранты, субсидии областного бюджета, внебюджетные источники | | | МКУ Панинский «ИКЦ АПК», отдел по управлению муниципальному имуществу и экономическому развитию администрации Панинского муниципального района, инвестор. | | | |
| 2.1.1.3.1. Формирование стада крупного рогатого скота мясной породы Абердин – Ангусская. | | | 4 квартал 2020г | Рост объема производства мяса скота и птицы к 2016году  120%, увеличение количества рабочих мест | | |
| 2.1.1.3.2. Реконструкция фермы и площадки ля выгула животных, увеличение поголовья скота | | | 1- 4 квартал 2021г. | Рост объема производства мяса скота и птицы к 2016году  130%, увеличение количества рабочих мест | | |
| *СЗ. 2.1.1., СЗ 2.4.1.* | **2.1.1.4. Содействие реализации инвестиционного проекта по строительству свиноводческого комплекса в Панинском районе** | | | 2023-2035 | Увеличение производства скота и птицы на убой до 4000 тысяч голов .  Рост объема производства мяса скота в сельскохозяйственных предприятиях и КФХ в % к 2016году  400, увеличение количества рабочих мест | | | субсидии областного бюджета, внебюджетные источники | | | МКУ Панинский «ИКЦ АПК», отдел по управлению муниципальному имуществу и экономическому развитию администрации Панинского муниципального района, инвестор. | | | |
| 2.1.1.4.1 Заключено соглашение с ООО «АГРОЭКО-ВОСТОК» на содействие в реализации проекта | | | 2023 |
| 2.1.1.4.2. Подбор земельных участков | | | 1 -2 квартал 2024 |
| 2.1.1.4.3 Оформление земельных участков | | | 3-4 квартал 2024 |
| 2.1.1.4.4 Подготовка ПСД | | | 4 квартал 2024 |
| 2.1.1.4.5 Строительство производственных зданий. | | | 2025 год |
| 2.1.1.4.6 Ввод в эксплуатацию | | | 2026год |
| 2.1.1.4.7 Выход на производственную мощность | | | 2027-2028 г.г. |
| *СЗ 2.1.1.,*  *СЗ 2.4.1.* | **2.1.1.5. Строительство на территории района птицеводческого комплекса по производству товарного яйца.** | | | 2020-2035 | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий, в 2035 году % к 2016году-  160, увеличение количества рабочих мест к 2035 году. | | | Гранты, субсидии областного бюджета, внебюджетные источники | | | Инвестор | | | |
| 2.1.1.5.1. Проведено строительство свайного фундамента и монтаж оборудования | | | 4 квартал 2020 года |
| 2.1.1.5.2. Проведен монтаж оборудования | | | 4 квартал 2021 года |
| 2.1.1.5.3. Проведено строительство административных зданий и монтаж оборудования | | | 4 квартал 2023 года |
| 2.1.1.5.4 Строительство 1 корпуса птицефабрики, строительство комбикормового предприятия. | | | 4 квартал 2027 года |
| 2.1.1.5.5 Строительство 2 корпуса птицефабрики производительностью. | | | 2028 год |
| 2.1.1.5.6 Строительство 3 корпуса птицефабрики. | | | 2030 год |
|  | 2.1.1.5.7 Ввод в эксплуатацию птицеводческого комплекса | | | 2030 год |
|  | 2.1.1.5.8 Производство товарного яйца | | | 2031-2035 |
| *СЗ . 2.1.2., СЗ. 2.3.1* | **2.1.2.1 Создание производства по глубокой переработке зерновых и крупяных культур на базе ПАО «Тулиновский элеватор»** | | | 2021-2022 | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий, в % к 2016году- 118% | | | Гранты, субсидии областного бюджета, внебюджетные источники | | | Инвестор | | | |
|  | 2.1.2.1.1 Реконструкция производственных мощностей в филиале в р.п. Перелешинский | | | 4 квартал 2021 год |  | | |  | | |  | | | |
|  | 2.1.2.1.2 Реконструкция производственных мощностей в филиале в р.п. Перелешинский, | | | 3 квартал 2022 |  | | |  | | |  | | | |
|  | **2.1.2.2 Реконструкция и строительствопроизводственных мощностей по переработке сахарной свеклы на ООО «Перелешинский сахарный комбинат»** | | | 2021-2024 г.г. | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий, в % к 2016году-  108, увеличение производства сахара | | | Гранты, субсидии областного бюджета, внебюджетные источники | | | Инвестор | | | |
|  | 2.1.2.2.1 Строительство сушилки для жома и складских помещений | | | 2021-2022 год |  | | |  | | |  | | | |
|  | 2.1.2.2.2.Установка 1 линии по фасовке сахара | | | 2- 3 квартал 2023 года |  | | |  | | |  | | | |
|  | 2.1.2.2.3 Установка 2 линии по фасовке сахара | | | 1-2 квартал 2024 года |  | | |  | | |  | | | |
|  | **2.1.2.3.Строительство и реконструкция мелиоративных систем ( «Александровское»)** | | | 2019 | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий, увеличение производства овощей. | | | Гранты, субсидии областного бюджета, внебюджетные источники | | | Инвестор | | | |
|  | **2.1.2.3.1.**Проведено строительство и реконструкция мелиоративных систем (ООО АПК «Александровское) | | | 2 кв.2019 | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий, в % к 2016году-  108. | | |
|  | **2.1.2.4. Реконструкция и строительство производственных мощностей ЗАО «Лагуна» по переработке масличных культур** | | | 2022-2025 | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий, в % к 2016году-  118 | | | Гранты, субсидии областного бюджета, внебюджетные источники | | | Инвестор | | | |
|  | **2.1.2.4.1. Реконструкция производственных мощностей по хранению масличных культур** | | | 4 квартал 2022 |
|  | **2.1.2.4.2. Строительство водозабора** | | | 4 квартал 2023 |
|  | **2.1.2.4.3. Реконструкция производственных мощностей по сушке масличных культур** | | | 4 квартал 2024 |
|  | **2.1.2.4.4. Реконструкция производственных мощностей по сортировке масличных культур посредством приобретения нового оборудования** | | | 4 квартал 2025 |
| **СЦ 2.2. Поддержка предпринимательской инициативы и развитие МСП** | | | | | | | | | | | | | | |
| *СЗ. 2.2.1.* | **2.2.1.1 Оказание консультационных услуг на получение грантов начинающим фермерам на развитие по программам «Начинающий фермер», «Семейная животноводческая ферма», поддержка личных подсобных хозяйств в виде предоставления субсидий на приобретение крупного рогатого скота.** | | | 2019-2035 (ежегодно) | | Оказание консультационных услуг на получение грантов начинающим фермерам на развитие сельскохозяйственного производства, поддержка личных подсобных хозяйств в виде предоставление субсидий на приобретение крупного рогатого скота | | В рамках ГП "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы",в рамках МП «Муниципальное управление и гражданское общество» подпрограммы  «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» | | | МКУ Панинский «ИКЦ АПК», отдел по управлению муниципальному имуществу и экономическому развитию администрации Панинского муниципального района | | | |
|  | **2.2.1.2. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в целях создания и развития модернизации производства товаров** | | | 2019-2035 (ежегодно) | | Создание новых рабочих мест, финансовая поддержка субъектов МСП | | Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика» | | | Отдел по управлению муниципальному имуществу и экономическому развитию администрации Панинского муниципального района | | | |
|  | **2.2.1.3. Проведение конкурентных закупок среди субъектов малого и среднего предпринимательства** | | | 2019-2035 (ежегодно) | | Заключение муниципальных контрактов с субъектами малого и среднего предпринимательства | | В рамках МП «Муниципальное управление и гражданское общество» подпрограммы | | | Уполномоченный орган по размещению заказов администрации Панинского муниципального района Воронежской области | | | |
| **СЦ 2.3. Повышение эффективности сельскохозяйственного производства** | | | | | | | | | | | | | | |
| *СЗ 2.3.2.* | **2.3.2.1. Формирование новых инвестиционных площадок на территории Панинского муниципального района** | 2020-2035 (ежегодно) | | | | Создание новых инвестиционных площадок | | В рамках МП «Экономическое развитие и инновационная экономика» | | | Отдел по управлению муниципальному имуществу и экономическому развитию | | | |
| **2.3.2.2. Обеспечение сопровождения инвестиционных проектов в целях эффективного взаимодействия инвесторов с органами местного самоуправления и решения проблем и вопросов, возникающих в процессе инвестиционной деятельности** | 2020-2035 г.г. | | | | Реализация инвестиционных проектов, увеличение инвестиций, создание рабочих мест, индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий | | Гранты, субсидии муниципального и областного бюджета, внебюджетные источники | | | Инвестор, администрация Панинского муниципального района Воронежской области | | | |
| 2.3.2.2.1.Реализация инвестиционного проекта по реконструкции и строительству производственных мощностей ЗАО «Лагуна» по переработке масличных культур | 2022-2025 г.г. | | | |
| 2.3.2.2.2 Реконструкция и строительствопроизводственных мощностей по переработке сахарной свеклы на ООО «Перелешинский сахарный комбинат» | 2021-2024 г.г. | | | |
| 2.3.2.2.3. Реализация инвестиционного проекта по строительству на территории района птицеводческого комплекса по производству товарного яйца. | 2020-2035г.г. | | | |
| 2.3.2.2.4. Закладка семечковых садов на базе плодоносящих ООО «Фавор» | 4 квартал 2020 | | | |
|  | 2.3.2.2.5. Создание с/х кооперативов по производству и переработке продукции на базе фермерских хозяйств | 3-4 квартал 2024 года | | | |
|  | 2.3.2.2.6 Реализация проекта по реконструкции хранилища овощной и свежей фруктово-ягодной продукции | 2024-2025 г.г. | | | |  | |  | | |  | | | |
|  | 2.3.2.2.6.1 Приобретение холодильного оборудования | 3-4 квартал 2024 года. | | | |
|  | 2.3.2.2.6.2. Реконструкция хранилища овощной и свежей фруктово-ягодной продукции | 4 квартал 2025 год | | | |
|  | 2.3.2.2.6.3. Ввод в эксплуатацию хранилища овощной и свежей фруктово-ягодной продукции | 4 квартал 2025 год | | | |
| **СЦ 2.4. Обеспечение занятости населения МО** | | | | | | | | | | | | | | |
| *СЗ.2.4.2* | **2.4.2.1. Организация общественных работ, временного трудоустройства** | 2019-2023 (ежегодно), 2-4 квартал 2024 года, 2-4 квартал 2025 года  2026 год, 2027 год, 2028 год, 2029 год, 2030 (ежегодно), 2031-2035 (ежегодно) | | | | | Сокращение уровня безработицы к 2035 году 1 % | | | В рамках ГП ВО «Содействие занятости населения» | | | | ТЦЗН «Панинский» |
| **2.4.1.2.Обучение по национальному проекту «Демография»** | 2-4 квартал 2024 года,  2-4 квартал 2025 года  2026 год, 2027 год, 2028 год, 2029 год, 2030 (ежегодно), | | | | | Сокращение уровня безработицы к 2035 году 1% | | | В рамках ГП ВО «Содействие занятости населения» | | | | ТЦЗН «Панинский» |
|  | **2.4.1.3. Оказание государственной услуги по организации профессиональной орентации граждан для помощи в выборе сферы деятельности, профессии и дальнейшего трудоустройства.** | 2019-2023 (ежегодно), 2-4 квартал 2024 года, 2-4 квартал 2025 года  2026 год, 2027 год, 2028 год, 2029 год, 2030 (ежегодно), 2031-2035 (ежегодно) | | | | | Сокращение уровня безработицы к 2035 году 1% | | | В рамках ГП ВО «Содействие занятости населения» | | | | ТЦЗН «Панинский» |

**4 Перечень муниципальных программ Панинского муниципального района Воронежской области**

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | Развитие образования |
| 2 | Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на 2019 – 2024гг |
| 3 | Развитие физической культуры и спорта |
| 4 | Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Панинского района |
| 5 | Защита населения и территории Панинского муниципального района от чрезвычайных ситуаций |
| 6 | Развитие культуры и туризма |
| 7 | Экономическое развитие и инновационная экономика |
| 8 | Муниципальное управление и гражданское общество. |
| 9 | Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Панинского муниципального района |